Приложение №1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в городе Рассказово на 2022- 2030 годы»,

утвержденной постановлением администрации города

от 03.03.2022 №281  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Рассказово на 2022-2030 годы»

за  2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Рассказово на 2022- 2030 годы» | Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах |  | Приобретены и установлены индивидуальные приборы учета в муниципальных квартирах | 8 | 8 |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах (софинансирование) |  |  | 0 | 0 |  |