АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2013                                      г.Уварово                                        № 39-р
О подготовке к пропуску весеннего паводка 

на  территории  города  в 2013 году

     В целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на водоемах города к пропуску весеннего паводка, сохранения от затопления и разрушений паводковыми водами объектов коммунального назначения, жилых домов, линий связи, коммуникаций, объектов энергоснабжения и предотвращения ущерба населению и хозяйственным объектам, а также подготовки территории города к безаварийному пропуску паводковых вод:

1. Утвердить список городской комиссии по пропуску весенних паводковых вод согласно приложению № 1.

     Возложить на комиссию руководство подготовкой и пропуском весенних паводковых вод и ледохода на реке Ворона.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций в недельный срок  образовать объектовые комиссии по организации пропуска весенних паводковых вод.

3. Поручить комиссиям по пропуску паводковых вод:

выявить места возможного подтопления и затопления жилых и 

производственных зон и разработать мероприятия, предупреждающие негативные последствия;

проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на территории возможного подтопления и затопления;
создать аварийно-спасательные бригады;

подготовить необходимые спасательные средства, предусмотреть достаточное количество финансовых средств, материально-технических ресурсов для использования при осуществлении предупредительных мер, проведения аварийно-спасательных работ;

обязывать руководителей предприятий и организаций выделять по требованию городской комиссии необходимую технику и людей для проведения неотложных мер по пропуску весенних паводковых вод и ледохода;

    организовать перевоз людей через затопленные места, у переправ установить дежурства и иметь спасательные средства;

    понизить горизонты воды в водоемах города путем сброса ( по согласованию с отделом по делам ГОЧС администрации города) до расчетных объемов с целью приема и пропуска паводковых вод;

с 25 марта организовать круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии в администрации города и аварийно-спасательных бригад на предприятиях города;

два раза в месяц 1 и 15 числа, а в случае необходимости ежедневно сообщать областной паводковой комиссии о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод;
до 01 марта 2013 года представить в администрацию Тамбовской области план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод;
при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком, немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу города ( далее- ЕДДС) по тел./факс 4-72-42.
4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города (Мясоедов А.В.):

      на основе данных прогноза подготовить схему возможной паводковой обстановки на территории города, организовать сбор и обработку поступающей паводковой обстановки;
     организовать в средствах массовой информации регулярное доведение до населения паводковой обстановки, а также порядка и правил поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем;

     разработать и довести до населения порядок оповещения и эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации;
     организовать взаимодействие при необходимости с начальником Тамбовского гарнизона (К.С. Бушуев) по организации взрывных работ около бетонного моста через р.Ворона при образовании скопления и заторов льда;
     в случае обострения паводковой ситуации немедленно информировать администрацию области по телефонам 72-29-39; 72-35-27; 71-45-53 и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области» тел./факс  72-12-34.

     5. Начальнику финансового управления администрации города (Волотова Т.В.) выделить по указанию председателю паводковой комиссии необходимые денежные средства на проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

     6. Начальнику отдела образования администрации города (Кораблина О.В):

     в период интенсивного таяния снега отменить занятия в учебных заведениях города для учащихся, которым не может быть обеспечена безопасность передвижения;

     организовать проведение в учреждениях образования города уроков по обеспечению безопасности детей в период ледостава и прохождения весеннего паводка.

     7. Директору муниципального бюджетного учреждения ДОЛ «Кристалл» (Сысоева З.В.):

     организовать и провести комплекс мероприятий по предупреждению затопления оборудования и имущества лагеря;
     обеспечить дежурный персонал лагеря плавательными средствами.
     8. Рекомендовать начальнику территориального отделения  управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах ( Денисов В.В.), главному врачу филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Тамбовской области в г.Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах (Сидоров В.И.):

      в период весеннего паводка усилить контроль за качеством питьевой воды на водозаборах, колодцах, водных объектах;   

     спланировать проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями.
     9. Рекомендовать руководителям предприятий: ООО «ЖЭК» (Щербаков И.В.);ООО «Гранит-М» (Агапов И.И.);  ЗАО «Уваровский сахарный завод» (Довбыш  К.Н..);  ООО «Благоустройство» (Котельников А.И.); Уваровский филиал «ОАО» ТСК» (Семин А.Ю.), создать вахтовые аварийно-спасательные бригады, оснастить их необходимой инженерной и автомобильной техникой, оборудованием, материалами, инструментом, имуществом, песком.
     Расчет создания и оснащения  формирований представить в отдел по делам ГОЧС администрации города к 11.03.2013 года.

     10. Утвердить мероприятия по организации и проведению безаварийного пропуска весенних паводковых вод в 2013 году на территории города (приложение № 2).

     11. Установить, что ответственность за подготовку и безаварийный пропуск паводковых вод на прудах, водоемах города, сданных в эксплуатацию, возлагается на руководителей, эксплуатирующих организаций; по искусственным сооружениям на дорогах – на ООО «Благоустройство».

    12. Заместителю главы администрации города (Рогачева Л.В.) обеспечить население города продуктами и товарами первой необходимости на период паводка.

    13. Опубликовать настоящее распоряжение на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области.   

     14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Ю.С.Кудрявцева.

 Глава города Уварово      А.Ю. Кузнецов

                                                                                                                   Приложение № 1

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН

                                                                                                   распоряжением администрации города

                                                                                                               от  26.02. 2013  №  39-р
СПИСОК

городской комиссии по пропуску весенних паводковых вод

	Кудрявцев

Юрий Серафимович
	первый заместитель главы администрации города,

председатель комиссии;



	Пивоваров 

Михаил Федорович
	генеральный директор ООО «Служба единого заказчика», заместитель председателя комиссии
 (по согласованию);

	Члены комиссии:

	Уваров
Юрий Анатольевич
	заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  межмуниципального отдела министерства внутренних дел России  «Уваровский»

 (по согласованию);


	Волотова 

Татьяна Валерьевна 
	начальник финансового управления администрации города;



	Нелюбов 

Сергей Николаевич
	главный врач ТОГБУЗ «Уваровская центральная районная больница» ( по согласованию);



	Денисов
Владислав Владимирович
	начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по Тамбовской области в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах ( по согласованию);



	Сидоров

Владимир Иванович
	главный врач филиала ФГУЗ «Центр гиены и эпидемиологии» по Тамбовской области» в  г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском  и Инжавинском районах (по согласованию);



	Фролова

Татьяна Егоровна


	наблюдатель гидропоста (по согласованию);

	Котельников 

Александр Иванович
	генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);


	Мерзляков

Петр Александрович
	начальник спасательной станции  ТОГКУ «ПСЦ» 
(по согласованию);


	Кащеев 

Юрий Александрович
	 начальник пожарной части  № 14- ФГКУ «2 отряд ФПС по Тамбовской области»  (по согласованию);



	Мясоедов
Александр Викторович
	начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города, секретарь комиссии;

	
	

	Муратов

Михаил Иванович
	начальник Обловского цеха ООО «Тамбов Терминал» (по согласованию);



	Довбыш
Константин Николаевич 
	 генеральный директор  ЗАО «Уваровский сахарный завод» ( по согласованию);



	Семин
Андрей Юрьевич
	директора Уваровского   филиала  ОАО «ТСК» 
 (по согласованию);



	Щербаков 

Игорь Викторович

	генеральный директор ООО «ЖЭК» ( по согласованию);


	Латышева 

Наталия Анатольевна
	начальник метеостанции «Обловка» (по согласованию)


                                                                                                                                                                                                              «УТВЕРЖДЕНЫ»

                                                                                                                                                                                                 распоряжением администрации  города   

                                                                                                                                                                                                              от  26.02.2013   № 39-р                                                                                                                                                                                                                                       

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организации и проведению безаварийного пропуска весенних

паводковых вод в 2013 году на территории города

	
	М Е Р О П Р И Я Т И Я
	Срок

исполнения
	Исполнители
	Источник

финансирования

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Составление схемы возможной паводковой обстановки на территории города в 2013 году
	до 28.02.2013
	НО ГОЧС (Мясоедов А.В.)
	

	2.
	Направление писем главам администраций Уваровского и Ржаксинского районов, ген. директору ЗАО «Уваровский сахарный завод» о принятии превентивных мер по недопущению затопления территории города
	До 28.02.2013
	НО ГОЧС (Мясоедов А.В.)
	

	3.
	Контроль через ЕДДС и НО ГОЧС Уваровского района за наполняемостью водой пруда-накопителя сточных вод с отвалов фосфогипса и прудов по ручью Подгорный ( Орловский, Оленинский, Рыбинский. и т.д.)
	еженедельно
	НО ГОЧС (Мясоедов А.В.)
	

	4.
	Контроль за состоянием охранных валов карт полей фильтрации ЗАО «Уваровский сахарный завод»
	ежедневно
	Генеральный директор ЗАО «Уваровский сахарный завод»
 ( Довбыш К.Н.)
	

	5.
	Проведение комплекса подготовительных мероприятий по недопущению подтопления паводковыми водами жилых многоэтажных домов. Создание запасов аварийных материалов, обеспечение готовности  водооткачивающих средств
	до 18.03.2013 года
	Генеральный директор

ООО «ЖЭК»

( Щербаков И.В.)
	Средства предприятия

	6.
	Очистка водоотводящих каналов, кюветов, канав, водосточных труб, ливневых колодцев( особое внимание обратить на прочистку водоотводящих кюветов и труб на улицах:  Котовского,  ул.Депутатская, пер. Депутатский, 50 лет Октября, пер.Московский, пер.Городской, ул. Луговая)  
	в течение
 марта
	Ген. директор ООО

«Благоустройство»

(Котельников А.И.)
	Средства предприятия

	7.
	Контроль прохождения воды по ручьям Ерик, Подгорный
	март- апрель
	Ген.директор ООО

«Благоустройство»

(Котельников А.И.), НО ГОЧС администрации города
 (Мясоедов А.В.)
	

	8.
	Проведение разъяснительной работы с жителями города через СМИ по соблюдению осторожности и снижение риска подледного лова рыбы и недопущения гибели рыбаков на р.Ворона и водоемах города, района. Доведение до населения через СМИ методических рекомендаций и Памятки по действиям при затоплении.
Проведении бесед с учащимися о запрещении выхода на неокрепший, тонкий лед.
	до 11.03.2013
	НО ГОЧС (Мясоедов А.В.),

пресс-служба администрации города  (Чарыкова Е.А.)
Начальник отдела образования

(Кораблина О.В.)
	

	9.
	Организация взаимодействия с Уваровским и Ржаксинскими районами по вопросу состояния их водоемов и недопущения затопления территории города 
	постоянно
	НО ГОЧС (Мясоедов А.В.),


	

	10.
	Ведение учета подъема уровня воды в реке Ворона и прохождения ледостава на реке Ворона
	Ежедневно, два раза в сутки
	Начальник гидропоста (Фролова Т.Е.), диспетчера ЕДДС города
	

	11.
	Принятие необходимых мер для обеспечения функционирования станции обезжелезивания, арт.скважин, ликвидация источников возможного загрязнения поверхностных и подземных вод и в первую очередь питьевых водозаборов
	март-апрель
	Директор Уваровского филиала ОАО «ТСК»
 ( Семин А.Ю.)
	Средства

предприятия

	12.
	Подготовка медицинских учреждений для приема  и оказания помощи пострадавшим при  затоплении
	при затоплении и переохлаждении
	Главный врач ТОГБУЗ «Уваровская центральная районная больница» 
(Нелюбов С.Н.)
	

	13.
	Наблюдение за улицами Осипова, ул. Песчаная, пер.Песчаный, ул. Красина ежегодно подвергающихся подтоплению; решение вопроса о поставке лодки жителям домов по ул. Осипова  дома №№ 60-63 
	В период подъема уровня воды в реке Ворона  выше 550 см
	НО ГОЧС (Мясоедов А.В.)
	

	14.
	Наблюдение за муниципальным бюджетным учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Кристалл», принятие превентивных мер по недопущению попадания воды к электрическим установкам, холодильникам и другого имущества и оборудования лагеря, оснащение охраны плавательными средствами и средствами спасения на воде
	Март-апрель
	Директор МБУ ДОЛ «Кристалл» (Сысоева З.В.)
	

	15.
	Определение пунктов возможного размещения (ПВР) населения и материальных ценностей из зон возможного затопления. Заключение договоров с собственниками ПВР на размещение эвакуируемого населения. Заключение договоров с собственниками учреждений пищепита на поставку горячей пищи эваконаселению в ПВР. Заключение договоров с владельцами плавательных средств на проведение эвакуационных мероприятий и проведение спасательных работ.

Эвакуация населения, материальных ценностей при  затоплении жилых домов и объектов инфраструктуры  в ПВР согласно заключенным договорам. Обеспечение эвакуированного населения продовольствием, товарами первой необходимости, создание условий для их временного проживания и оказание медицинской помощи пострадавшим.
	До  11.03.2013

При затоплении
	Председатель эвакоприемной комиссии города
(Измайлов С.С.)

	

	16.
	Доведение до населения города через СМИ о проведении комплекса предупредительных мероприятий по сбережению ценных вещей, продуктов питания, домашних животных, а также запрещению выхода на лед во время интенсивного таяния и паводка
	До 11.03. 2013
	Пресс служба администрации города (Чарыкова Е.А.),
 НО ГОЧС (Мясоедов А.В.)
	

	17.
	Произвести ревизию электроподстанций, которые могут попасть в зону затопления, создание аварийных запасов в Уваровском  филиале ОАО «ТСК» 
	до 11.03.2013
	Директор Уваровского филиала ОАО «ТСК»

 ( Семин А.Ю.)
	

	18.
	Организация оцепления зоны возможного затопления населения, оповещение населения с использованием машин с громкоговорящей связью о путях эвакуации и о сборном пункте, обеспечение общественного порядка и воспрепятствование случаев мародерства в зонах ЧС и в местах временного размещения населения
	Во время затопления и эвакуации граждан
	Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка   МО МВД России  «Уваровский»

(Уваров Ю.А.)


	

	19.
	Организация объездных путей на автодорогах, находящихся в зонах возможного затопления, организация переправ через затопленные участки дороги с использованием дежурных тягачей и переправа людей
	в период затопления

дорог
	Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка   МО МВД России  «Уваровский»

(Уваров Ю.А.)
	

	20.
	Выделение аварийно-спасательных бригад руководителями предприятий и организаций, поставке техники при угрозе и ликвидации ЧС, вызванных затоплениями (подтоплениями) территории города
	В течение 1 часа после указания председателя

паводковой комиссии
	Щербаков И.В..
Семин А.Ю.
Агапов И.И.

Довбыш К.Н.
Котельников А.И.

Кащеев Ю.А.
Мерзляков П.А.
	

	21.
	Пожарной части № 14 ФГКУ «2 отряд ФПС по Тамбовской области»- службе спасения  при затоплении жилых домов выделить 1-2 пожарных расчета и организовать проведение спасательных  работ
	при
затоплении
	ПЧ-14 ФГКУ «2 отряд ФПС по Тамбовской области»

(Кащеев Ю.А.)
	

	22.
	Организация дежурства спасателей  спасательной станции  ТОГКУ «ПСЦ», обследование русла реки Ворона в границах города, проведение аварийно-спасательных работ
	В период паводка
	Начальник спасательной  станции ТОГКУ «ПСЦ» (Мерзляков П.А.)
	

	23.
	Транспортное обеспечение проведения эвакомероприятий с вывозом населения и грузов 
	В период затопления и проведения эвакомероприятий
	Директор ООО «Нико» ( Анисимов Н.А.); заместитель начальника отдела ПТ и ЖКХ администрации города (Трегубов Р.В.)
	


