Администрация Мордовского

муниципального округа

Тамбовской области

09.01.2024                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                        №35

р.п. Мордово

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты   капитального строительства муниципальной собственности и (или)              приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную                    собственность Мордовского муниципального округа Тамбовской области за счет средств бюджета Мордовского муниципального округа Тамбовской       области

В соответствии со статьями 78.2 и 79  Бюджетного кодекса Российской        Федерации, администрация Мордовского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить  Порядок осуществления капитальных вложений в объекты   капитального строительства муниципальной собственности и (или)              приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную                    собственность Мордовского муниципального округа Тамбовской области за счет средств бюджета Мордовского муниципального округа Тамбовской       области,  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление  на сайте сетевого издания «РИА ТОП68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации Мордовского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети     Интернет.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за сбой.

Глава Мордовского

муниципального округа	                          С.В.Манн

Приложение

к постановлению администрации

округа от 09.01.2024   №35

ПОРЯДОК

осуществления капитальных вложений в объекты  капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность    Мордовского  муниципального округа Тамбовской области за счет средств бюджета Мордовского                  муниципального округа Тамбовской  области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

1.1.1. порядок представления бюджетных инвестиций в форме                  капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального округа или в приобретение объектов             недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального округа за счет средств бюджета Мордовского муниципального округа (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи муниципальным    бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям          муниципального округа (далее — учреждения, предприятия) полномочий     муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени                администрации Мордовского муниципального округа контрактов, а также    порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

1.1.2. порядок предоставления из бюджета Мордовского муниципального округа субсидий учреждениям и предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности                    муниципального округа и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в собственность муниципального округа (далее - субсидии).

1.2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляется в соответствии с программой муниципального округа.

1.3. При осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества не допускается:

1.3.1. представление субсидий в отношении объектов капитального     строительства или объектов недвижимого имущества, по которым принято  решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

1.3.2. предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, по которым принято    решение о предоставлении субсидий.

1.4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на      соответствующие цели программой муниципального округа.

1.5. Созданные или приобретенные в результате осуществления        бюджетных инвестиций объекты капитального строительства или объекты    недвижимого имущества закрепляются в установленном порядке на праве   оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями,   предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений,           предприятий, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны муниципального округа.

1.6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве        оперативного управления у учреждений, предприятий. Осуществление          капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

1.7. Информация о сроках и объемах оплаты по муниципальным         контрактам (договорам), заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)        объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов            недвижимого имущества, а также о сроках и об объемах перечисления         субсидий учреждениям, предприятиям учитывается при формировании       прогноза кассовых выплат из бюджета Мордовского муниципального округа, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана     исполнения бюджета муниципального округа.

2. Осуществление бюджетных инвестиций

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества:

2.1.1. муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета муниципального округа;

2.1.2. учреждениями, предприятиями, которым администрация                муниципального округа, осуществляющая функции и полномочия учредителя или права собственника имущества учреждений, предприятий, являющаяся муниципальным заказчиком, передала в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от своего имени муниципальных контрактов.

2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета муниципального округа, либо в порядке,        установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Порядка администрацией                     муниципального округа заключаются с учреждениями, предприятиями          соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от своего имени муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта капитального строительства) (далее - соглашение о передаче                  полномочий).

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в            отношении нескольких объектом капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и должно содержать в том числе:

2.4.1. цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с               распределением по годам в отношении каждого объекта капитального             строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указанием его  наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, рассчитанной в ценах соответствующих лет сметной (предполагаемой,         предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, а также с указанием             рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных  вложений, в том числе бюджетных ассигнований, предусмотренных                    получателю средств бюджета муниципального округа. Объем бюджетных            инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на  осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной программой;

2.4.2. положения, устанавливающие права и обязанности учреждения по заключению и исполнению от имени администрации муниципального округа муниципальных контрактов;

2.4.3. ответственность учреждений, предприятий за неполное или           ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

2.4.4. положения, устанавливающие право администрации                                муниципального округа на проведение проверок соблюдения учреждениями, предприятиями условий, установленных заключенным соглашением о            передаче полномочий;

2.4.5. положения, устанавливающие обязанность учреждений,                предприятий по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности администрации муниципального округа в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

2.5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством, и отражаются на открытых в Управления Федерального казначейства по Тамбовской области лицевых счетах:

2.5.1. получателя бюджетных средств  -  в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

2.5.2. для учета операций по переданным полномочиям получателя           бюджетных средств  -  в случае заключения учреждениями, предприятиями муниципальных контрактов от имени администрации муниципального округа.

2.6. В целях открытия учреждению, предприятию в Управлении              Федерального казначейства по Тамбовской области лицевого счета, указанного в подпункте 2.5.2 пункта 2.5. настоящего Порядка, учреждение, предприятие в течение 5 рабочих дней со дня получения от администрации муниципального округа подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в Управления Федерального казначейства по Тамбовской области документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям          получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным        казначейством. Основанием для открытия лицевого счета является копия      соглашения о передаче полномочий.

3. Предоставление субсидий

3.1. Субсидии предоставляются учреждениям, предприятиям в пределах бюджетных средств, предусмотренных решением Совета депутатов             Мордовского муниципального округа о бюджете Мордовского                           муниципального округа на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном   порядке получателю средств бюджета Мордовского муниципального округа на цели предоставления субсидий.

3.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с               соглашением, заключенным между администрацией Мордовского                         муниципального округа, предоставляющей субсидию учреждениям,               предприятиям (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета Мордовского муниципального округа, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. На основании                    принятого администрацией Мордовского муниципального округа решения, срок реализации соглашения о предоставлении субсидии на осуществление  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности может быть продлен на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в      отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

3.3.1. цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта    недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации          технического перевооружения) или приобретения, рассчитанной в ценах соответствующих лет сметной (предполагаемой, предельной) стоимости объекта капитального строительства либо приобретения объекта недвижимого            имущества, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема                               предоставляемой субсидии.

Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему            бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в рамках                           муниципальной программы;

3.3.2. положения, устанавливающие права и обязанности сторон                  соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при           реализации данного соглашения;

3.3.3. условие о соблюдении учреждением, предприятием при                   использовании субсидии положений, установленных законодательством о  контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3.3.4. положения, устанавливающие обязанность учреждения или                 предприятия по открытию в Управлении Федерального казначейства по            Тамбовской области лицевого счета по получению и использованию субсидий;

3.3.5. сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, открытый в                Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области;

3.3.6. положения, устанавливающие право администрации округа на   проведение проверок соблюдения учреждением, предприятием условий,            установленных соглашением о предоставлении субсидии;

3.3.7. порядок возврата учреждением, предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года,               перечисленной ему в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия решения администрации  округа о наличии потребности                      направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 3.7. настоящего Порядка;

3.3.8. порядок возврата сумм, использованных учреждением,                  предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов                  нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

3.3.9. положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с           нарушением учреждением, предприятием условия о софинансировании         капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования в случае, если муниципальной программой предусмотрено такое условие;

3.3.10. порядок и сроки представления учреждением, предприятием             отчетности об использовании субсидии;

3.3.11. случаи и порядок внесения изменений в соглашение о                    предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, получателю средств бюджета Мордовского муниципального округа ранее доведенных в установленном           порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии,                а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о                                 предоставлении субсидии.

3.4. Операции с субсидиями, поступающими учреждениям, предприятиям учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых учреждениям,   предприятиям в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской               области.

3.5. Санкционирование расходов учреждений, предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года,                 осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением администрации Мордовского муниципального округа.

3.6. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению учреждениями, предприятиями в                установленном порядке в бюджет Мордовского муниципального округа.

3.7. В соответствии с решением администрации  округа о наличии                    потребности в неиспользованных на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В указанное решение может быть включено несколько объектов.