|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 4 Утверждено постановлением администрацией района От 15.12.2014 №5499 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Объёмы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Основные целевые индикаторы |  |
|  |  | Источники финансирования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | единица измерения | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по Подпрограмме | федеральный бюджет | 5 014,05 | 0,00 | 5 014,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 398 909,51 | 15 124,62 | 260 976,16 | 80 058,73 | 42 750,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 4 446,51 | 2 515,51 | 1 000,00 | 810,40 | 120,60 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 252 581,54 | 200,00 | 242 798,31 | 5 293,23 | 4 290,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 660 951,61 | 17 840,13 | 509 788,52 | 86 162,36 | 47 160,60 |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины по ул.Советская, 12А в р.п. Новая Ляда | федеральный бюджет | 1 056,75 | 0,00 | 1 056,75 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 8,20 |
|  |  | областной бюджет | 704,50 | 0,00 | 704,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 761,25 | 0,00 | 1 761,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Советская с. Горелое | федеральный бюджет | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 3,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Советская (2 бригада) с. Горелое | федеральный бюджет | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 3,00 |
|  |  | областной бюджет | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Богословка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 67,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 513,22 | 0,00 | 2 513,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 543,22 | 0,00 | 2 543,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Иванково | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Лесной с. Столовое | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 6,50 |
|  |  | областной бюджет | 7 410,00 | 0,00 | 2 470,00 | 4 940,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 390,00 | 0,00 | 130,00 | 260,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 7 800,00 | 0,00 | 2 600,00 | 5 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Большая Талинка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 5,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в с.Татаново по ул. Ленина, Гагарина | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 4,50 |
|  |  | областной бюджет | 5 130,00 | 0,00 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Строительство водопроводных сетей по ул. Зеленой 2,5 км, ул. Центральная 1 км с.Солдатская Духовка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 3,50 |
|  |  | областной бюджет | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Строительство 2-х водозаборных скважин в с. Богословка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,02 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Богословка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 8,50 |
|  |  | областной бюджет | 9 560,00 | 0,00 | 4 775,00 | 2 345,00 | 2 440,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 130,40 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 510,00 | 0,00 | 255,00 | 125,00 | 130,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 10 200,40 | 0,00 | 5 030,00 | 2 570,40 | 2 600,00 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Горелое | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 18,00 |
|  |  | областной бюджет | 20 400,00 | 0,00 | 7 160,00 | 6 620,00 | 6 620,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 87,60 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 30,60 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 080,00 | 0,00 | 380,00 | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 21 567,60 | 0,00 | 7 597,00 | 6 970,00 | 7 000,60 |  |  |  |
| 13 | Реконструкция и замена водопроводных сетей пос. с-за "Комсомолец" по улицам: Комсомольской - 0,705 км; Южной - 0,929км, Центральной — 1,153 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 2,80 |
|  |  | областной бюджет | 3 135,00 | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Строительство водопроводных сетей в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 3,639 |
|  |  | областной бюджет | 6 777,47 | 0,00 | 6 777,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 6 777,47 | 0,00 | 6 777,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в с.Беломестная Криуша по ул. Пролетарской 3 км, Комсомольской - 3 км, Депутатской - 3км, Советской - 3 км, Коммунальной - 2 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 14,00 |
|  |  | областной бюджет | 15 860,00 | 0,00 | 7 900,00 | 3 980,00 | 3 980,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 840,00 | 0,00 | 420,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 16 800,00 | 0,00 | 8 320,00 | 4 280,00 | 4 200,00 |  |  |  |
| 16 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в селе Беломестная Криуша Тамбовского района Тамбовской области. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,03 |
|  |  | областной бюджет | 3 872,50 | 0,00 | 3 872,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 910,50 | 0,00 | 3 910,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,01 |
|  |  | областной бюджет | 4 160,41 | 0,00 | 4 160,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 201,11 | 0,00 | 4 201,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Совхозной с. Красная Криуша | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,50 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Строительство водозаборной скважины по ул. Колхозной с.Бокино | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,02 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни д. Лужки | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 2,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Строительство водопроводных сетей д. Лужки | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 2,50 |
|  |  | областной бюджет | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни п. Тригуляй | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,03 |
|  |  | областной бюджет | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 3 950,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Строительство водопроводных сетей п. Тригуляй (4,5 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 4,50 |
|  |  | областной бюджет | 5 080,00 | 0,00 | 1 850,00 | 3 230,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 270,00 | 0,00 | 100,00 | 170,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 5 400,00 | 0,00 | 1 950,00 | 3 450,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция водозаборной скважины на ул. Заречной п. Тригуляй | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,01 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Строительство водопроводных сетей в с. Сурава (1 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Строительство водопроводных сетей в с. Иноземная Духовка (3 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 3,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 360,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 180,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 600,00 | 0,00 | 1 180,00 | 1 240,00 | 1 180,00 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Центральной в с. Сурава | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Строительство водопровода по ул. Гагарина, ул. Первомайской, ул. 2-я Полевой в с.Незнановка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 4,719 |
|  |  | областной бюджет | 7 974,34 | 7 974,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 7 974,34 | 7 974,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Новая в с. Лысые Горы Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 2,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 104,93 | 0,00 | 4 104,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 144,93 | 0,00 | 4 144,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Строительство водопровода в с. Лысые Горы по ул. Лысогорская, ул. Куйбышева, ул. Подгорная, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Красногорская, ул. Колхозная, ул. Совхозная и в с. Козьмодемьяновка по ул. Полевая, ул. Озерная, ул. Лесная, ул. Почтовая, ул. Подгорная, Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 16,800 |
|  |  | областной бюджет | 26 203,32 | 0,00 | 13 101,66 | 13 101,66 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 26 403,32 | 0,00 | 13 101,66 | 13 301,66 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Лысые Горы по ул. Лысогорской | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 2,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 087,29 | 0,00 | 4 087,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 087,29 | 0,00 | 4 087,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Строительство водонапорной башни и водозаборной скважины по ул. Конопляновка с.Б-Липовица | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 12,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 |  | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Строительство водопроводных сетей в с. Б-Липовица по улицам: Углянка 2 км, Советской - 2 км, Борок - 4 км, Новые Выселки - 2 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 10,00 |
|  |  | областной бюджет | 11 320,00 | 0,00 | 5 660,00 | 2 830,00 | 2 830,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 12 000,00 | 0,00 | 5 960,00 | 3 040,00 | 3 000,00 |  |  |  |
| 34 | Строительство водопроводных сетей в пос. Пригородное Лесничество (1,3 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 1,30 |
|  |  | областной бюджет | 1 482,00 | 0,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Зеленой, с.Селезни (0,7 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 0,70 |
|  |  | областной бюджет | 1 400,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 500,00 | 0,00 | 740,00 | 760,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Советской в с. Покрово-Пригородное | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 3,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Реконструкция и замена водопроводных сетей по ул. Советской с. Покрово-Пригородное (23 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 23,00 |
|  |  | областной бюджет | 20 440,00 | 0,00 | 5 670,00 | 9 100,00 | 5 670,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 080,00 | 0,00 | 300,00 | 480,00 | 300,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 21 600,00 | 0,00 | 5 970,00 | 9 630,00 | 6 000,00 |  |  |  |
| 38 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Красносвободное по улицам: Центральной - 0,15 км, Советской - 1 км, Тимирязева - 0,7 км, Ленинский поселок - 1,0 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 2,85 |
|  |  | областной бюджет | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 400,00 | 0,00 | 3 370,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Орловка (6,5 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 6,50 |
|  |  | областной бюджет | 7 370,00 | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 430,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 390,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 7 800,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 640,00 | 2 560,00 |  |  |  |
| 40 | Реконструкция и замена водопроводных сетей в с. Эксталь (2,5 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 2,50 |
|  |  | областной бюджет | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 41 | Реконструкция и замена водопроводных сетей в д. Белевитино | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Малиновка (10,5 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 10,50 |
|  |  | областной бюджет | 12 390,00 | 0,00 | 7 030,00 | 2 280,00 | 3 080,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 630,00 | 0,00 | 370,00 | 120,00 | 140,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 13 020,00 | 0,00 | 7 400,00 | 2 400,00 | 3 220,00 |  |  |  |
| 43 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Троицкая Дубрава (8 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 8,00 |
|  |  | областной бюджет | 6 840,00 | 0,00 | 4 560,00 | 2 280,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 360,00 | 0,00 | 240,00 | 120,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 7 200,00 | 0,00 | 4 800,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Реконструкция водопроводных сетей в Голдымском торфопредприятии (2 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 2,00 |
|  |  | областной бюджет | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Кузьмино-Гать (20 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 20,00 |
|  |  | областной бюджет | 22 800,00 | 0,00 | 8 550,00 | 4 750,00 | 9 500,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 200,00 | 0,00 | 450,00 | 250,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 24 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |
| 46 | Реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Колхозной с. Кузьмино-Гать | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47 | Реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Молодежной с. Кузьмино-Гать | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 48 | Реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни по ул.Тамбовской с. Кузьмино-Гать | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,01 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Реконструкция водонапорной башни емкостью 15 м² по ул. Коломленская в с. Коломлино Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % | 7,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | Реконструкция водонапорной башни емкостью 15 м² по ул. Клубной в д. Поповка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % | 0,05 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51 | Реконструкция сетей водоснабжения в с.Черняное (22 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2017 | км | 22,00 |
|  |  | областной бюджет | 24 030,00 | 0,00 | 13 250,00 | 5 700,00 | 5 080,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 320,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 320,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 25 400,00 | 0,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 5 400,00 |  |  |  |
| 52 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Полевой с. Черняное | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,02 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Садовой с. Черняное | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,01 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Дубровка по улицам Советской - 0,3 км, Центральной - 0,15 км, пер.Дорожному - 0,15 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,60 |
|  |  | областной бюджет | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Реконструкция водозаборной скважины в районе МТМ бывшего с-за Дубровский с. Дубровка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,02 |
|  |  | областной бюджет | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 56 | Борщевский водозаборный узел - строительство станции второго подъема (резервуары и насосная станция) и реконструкция водопровода в двухтрубном исполнении протяженностью 26 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 26,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 57 | Строительство станции обезжелезивания воды,расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, Бокинский промузел, ул. Промышленная, 68 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 134 733,12 | 0,00 | 134 733,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 134 733,12 | 0,00 | 134 733,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 58 | Замена водопроводных сетей от станции обезжелезивания до жилых домов п.Строитель | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,375 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Строительство водонапорной башни и ВЗС по ул. Дружбы, д.37 "а" пос. с-за «Комсомолец» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 15,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 60 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Совхозной в с. Красная Криуша -1 км | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 61 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в центре с. Иванково | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 62 | Строительство водонапорной башни и скважины по ул.50 лет Октября с. Пушкари | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 0,03 |
|  |  | областной бюджет | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 63 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Молодежной 4 пос. с-за "Комсомолец" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 28,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 999,30 | 0,00 | 3 999,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 64 | Строительство водозаборной скважины по ул. Каштановой в пос. с-за "Комсомолец" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | % | 0,01 |
|  |  | областной бюджет | 1 624,45 | 0,00 | 812,22 | 812,23 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 101,55 | 0,00 | 43,28 | 58,27 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 746,00 | 0,00 | 855,50 | 890,50 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в пос. Горельский лесхоз | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | % | 2,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 238,47 | 0,00 | 1 614,23 | 1 624,24 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 704,20 | 0,00 | 1 614,24 | 89,96 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 942,67 | 0,00 | 3 228,47 | 1 714,20 | 0,00 |  |  |  |
| 66 | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в д.2-ая Малиновка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % | 5,00 |
|  |  | областной бюджет | 4 072,40 | 4 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 072,40 | 4 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 67 | Строительство водопровода в д.2-ая Малиновка Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | км | 2,35 |
|  |  | областной бюджет | 3 077,88 | 3 077,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 077,88 | 3 077,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 68 | Реконструкция водонапорной башни в районе улицы Советская, дом № 213 в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 748,60 | 0,00 | 748,60 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 499,07 | 0,00 | 499,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 247,67 | 0,00 | 1 247,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 69 | Реконструкция водонапорной башни в районе улицы Советская, дом № 43 в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 808,70 | 0,00 | 808,70 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 500,14 | 0,00 | 500,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 1 347,84 | 0,00 | 1 347,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 70 | Реконструкция водонапорной башни емкостью 15 м² по ул. Дорожной в с. Новосельцево Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 71 | Строительство станции повышения давления воды в с. Бокино | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % | 1,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 72 | Ремонт водозаборной скважины в с. Сурава Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения | федеральный бюджет | 5 014,05 | 0,00 | 5 014,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 332 660,86 | 15 124,62 | 205 278,87 | 69 507,37 | 42 750,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 2 392,30 | 727,30 | 734,00 | 810,40 | 120,60 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 216 066,87 | 200,00 | 206 703,64 | 4 873,23 | 4 290,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 556 134,08 | 16 051,92 | 417 730,56 | 75 191,00 | 47 160,60 |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализационной насосной станции в пос. с-за "Селезневский" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | % | 17,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 225,00 | 0,00 | 2 850,00 | 375,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 275,00 | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Строительство канализиционных сетей в с. Покрово-Пригородное (6,1 км) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 6,10 |
|  |  | областной бюджет | 8 113,00 | 0,00 | 4 123,00 | 3 990,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 427,00 | 0,00 | 217,00 | 210,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 8 540,00 | 0,00 | 4 340,00 | 4 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция канализационных сетей 2,5 км по ул. Центральной, д.1-3 с. Красносвободное | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 2,50 |
|  |  | областной бюджет | 3 325,00 | 0,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Строительство наружной сети канализации по улице Рыбхозной поселка Строитель Тамбовского района Тамбовской области. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,699 |
|  |  | областной бюджет | 4 667,16 | 0,00 | 4 667,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 667,16 | 0,00 | 4 667,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационного коллектора, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Стрельцы, ул. Клубная | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,150 |
|  |  | областной бюджет | 786,77 | 0,00 | 786,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 786,77 | 0,00 | 786,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция КНС и канализационного коллектора по ул. Заводская в с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | % | 2,00 |
|  |  | областной бюджет | 9 142,73 | 0,00 | 4 571,37 | 4 571,36 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 9 142,73 | 0,00 | 4 571,37 | 4 571,36 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям в сфере водоотведения | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29 259,66 | 0,00 | 20 323,30 | 8 936,36 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 877,00 | 0,00 | 542,00 | 335,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 30 136,66 | 0,00 | 20 865,30 | 9 271,36 | 0,00 |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной р.п. Новая Ляда по ул. Советской, 12а | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 4 |
|  |  | областной бюджет | 2 375,00 | 0,00 | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей 1,960 км. по ул. Ново-Южная пос. с-за "Комсомолец" | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015-2016 | км | 1,96 |
|  |  | областной бюджет | 3 325,00 | 0,00 | 1 710,00 | 1 615,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 175,00 | 0,00 | 90,00 | 85,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 500,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 700,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей по адресу : Тамбовская область, Тамбовский район, пос. с-за «Комсомолец» , ул. Зеленой | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,4 |
|  |  | областной бюджет | 2 991,29 | 0,00 | 2 991,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 991,29 | 0,00 | 2 991,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей 0,4 км по ул. Центральной,д.1, 2, 3 в с. Красносвободное | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 0,4 |
|  |  | областной бюджет | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Строительство модульной котельной в д. Красненькая | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 20 |
|  |  | областной бюджет | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Замена котлов Братск-1Г на котлы RS-А500 в газовой котельной по адресу : с. Столовое, ул. Чапаева, 31 а, Тамбовского района, Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 12 |
|  |  | областной бюджет | 11 021,97 | 0,00 | 11 021,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 580,10 | 0,00 | 580,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 11 602,07 | 0,00 | 11 602,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Модернизация технологического процесса в котельной №2 по ул. Промышленной, 76 «а» п. Строитель | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 40 |
|  |  | областной бюджет | 950,50 | 0,00 | 950,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 950,50 | 0,00 | 950,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей в с. Столовое Тамбовского района Тамбовской области | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | км | 1,124 |
|  |  | областной бюджет | 9 010,23 | 0,00 | 9 010,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 9 010,23 | 0,00 | 9 010,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша, ул. Школьная,д. 2А | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 5 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. Иноземная Духовка, ул. Школьная,д.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 3 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 571,62 | 0,00 | 571,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 571,62 | 0,00 | 571,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения филиала МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в д. Поповка, ул. Клубная,д.8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 3 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3 082,14 | 0,00 | 3 082,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 082,14 | 0,00 | 3 082,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения филиала МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Новосельцево, ул. Центральная, д. 26 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 4 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3 513,48 | 0,00 | 3 513,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 513,48 | 0,00 | 3 513,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МБУК «Молодость» с. Красносвободное, ул. Тимирязева д. 3А | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 20 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 995,61 | 0,00 | 2 995,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 2 995,61 | 0,00 | 2 995,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МБОК ДОД «Красносвободненская детская музыкальная школа» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 3 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 489,21 | 0,00 | 489,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 489,21 | 0,00 | 489,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МБУК «Богословский СДК», с. Богословка, ул. Советская, д. 3 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 10 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МБОУ Покрово-Пригородная СОШ в с. Красносвободное, по ул. Центральная, 5 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 6 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4 770,76 | 0,00 | 4 770,76 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 770,76 | 0,00 | 4 770,76 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МБОУ Стрелецкая СОШ в с. Стрельцы, по ул. Филипова,1 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2015 | % | 12 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 6 643,31 |  | 6 643,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 6 643,31 | 0,00 | 6 643,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МАДОУ «Ручеёк» в с Красносвободное, ул. Центральная, д. 4 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 | % | 2,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Строительство газовой котельной для теплоснабжения МАДОУ «Светлячок» в п. совхоза «Комсомолец» ул. Центральная, д. 46 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | , | % | 2,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 3 076,61 | 0,00 | 3 076,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Приобретение оборудования и материалов для технического перевооружения газовой котельной в с. Горелое, ул. Новая, д.№ 36е | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-2015 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 816,00 | 550,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 816,00 | 550,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Приобретение оборудования и материалов для технического перевооружения газовой котельной в СОШ с. Горелое | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Приобретение оборудования и материалов для технического перевооружения газовой котельной в с. Татаново | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 287,71 | 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 287,71 | 287,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции газовой котельной в с. Татаново | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей в с. Татаново | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Приобретение оборудования и материалов для технического перевооружения газовой котельной в с. Столовое, ул. Чапаева, 31 а | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014-2015 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Приобретение оборудования и материалов для технического перевооружения газовой котельной в в/г Малиновка | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 97,06 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 97,06 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция газовой котельной в с. Красносвободное, ул. Центральная, дом 4. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % | 15 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Замена коррозийного участка тепловой сети от котельной по ул. Зеленой в п. совхоза «Комсомолец». | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 214,94 | 214,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 214,94 | 214,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Ремонт изоляционного слоя надземной тепловой сети по ул. Ново- южной в п. совхоза «Комсомолец». | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | % |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям в сфере теплоснабжения | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 36 988,99 | 0,00 | 35 373,99 | 1 615,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет Тамбовского района | 2 054,21 | 1 788,21 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 35 637,67 | 0,00 | 35 552,67 | 85,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Всего | 74 680,87 | 1 788,21 | 71 192,66 | 1 700,00 | 0,00 |  |  |  |