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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАССКАЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(седьмой созыв – заседание пятьдесят девятое)

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2024 г.






                                      № 616
                                                                             г. Рассказово
Об утверждении Порядка осуществления земляных работ на территории города Рассказово Тамбовской области 

Рассмотрев материалы, представленные главой города Рассказово, заключение постоянной комиссии по развитию городского хозяйства, предпринимательства и землеустройства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа города Рассказово Тамбовской области,

Рассказовский городской Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:


1. Утвердить Порядок осуществления земляных работ на территории города Рассказово Тамбовской области, согласно приложению.


2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2025.

3. Настоящее решение опубликовать на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию городского хозяйства, предпринимательству и землеустройству (Объедков).

	Глава города

                              В.С. Соколова
	Председатель городского Совета

народных депутатов
                             С.А. Свистунов


Приложение 
Утвержден
решением Рассказовского городского
Совета народных депутатов
от 30.10.2024 № 616
ПОРЯДОК
осуществления   земляных  работ  на  территории  

города Рассказово  Тамбовской области

Настоящий Порядок устанавливает последовательность процедур, связанных с осуществлением земляных работ на  территории  города Рассказово  Тамбовской области.

Статья 1. Порядок осуществления земляных работ

1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (капитальный ремонт (ремонт) подземных коммуникаций и сооружений, забивка свай и шпунта, буровые работы), установка и монтаж воздушных и кабельных линий электропередач производятся только при наличии письменного разрешения на осуществление земляных работ.


Земляные работы в границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и земельных участков с особым режимом использования осуществляются в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и  Федерального  закона  от  25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».


Предоставление разрешения на осуществление земляных работ не требуется в случаях реализации проектов по строительству объектов капитального строительства в соответствии с перечнем мероприятий, осуществляемых застройщиком, техническим заказчиком, федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и (или) иными организациями в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства.


2. Разрешение на осуществление земляных работ предоставляется юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, обратившимся за его получением (далее - заявители). От имени заявителей за предоставлением разрешения имеют право обратиться их уполномоченные представители.


3. Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ определяется административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги, утверждаемым постановлением администрации города (далее - Административный регламент).


4. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ осуществляется бесплатно.


5. Для получения разрешения на осуществление земляных работ необходимы следующие документы:


1) заявление;


2) исполнительный чертеж существующих объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов) - в случае осуществления земляных работ в целях их ремонта (капитального ремонта), согласованный с владельцами подземных коммуникаций, находящихся на земельном участке, и правообладателями земельного участка;


3) выписка из реестра членов саморегулируемой организации (при необходимости);


4) график осуществления земляных работ;


5) документ, удостоверяющий личность заявителя;


6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявителем является юридическое лицо);


7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель);


8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от его имени;


9) не менее 3 цифровых фотографических изображений места проведения земляных работ до начала проведения работ, позволяющие его идентифицировать, с указанием даты и времени съемки.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей части. В этом случае указанные документы запрашиваются в рамках межведомственного электронного взаимодействия в территориальном органе Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в распоряжении которого находится указанный документ (его копия, сведения, содержащиеся в нем).


Заявители несут ответственность за достоверность предоставленной информации.


6. Администрация города (либо организация, уполномоченная ею на выдачу разрешения на осуществление земляных работ) (далее - уполномоченный орган) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления заявления, предоставляет разрешение на осуществление земляных работ или принимает решение об отказе в предоставлении разрешения.


7. В разрешении на осуществление земляных работ устанавливаются: наименование и данные заявителя (представителя заявителя), адрес осуществления земляных работ, вид земляных работ, цель земляных работ и описание нарушаемого благоустройства, условия и сроки осуществления работ, сроки восстановления благоустройства. 


Форма  разрешения на осуществление земляных работ является приложением к настоящему Порядку.


8. Сроки проведения плановых земляных работ устанавливаются в соответствии с графиком осуществления земляных работ. Сроки проведения аварийных земляных работ устанавливаются не более чем на 10 суток.


9. Согласование проведения земляных работ на участках улично-дорожной сети и на участках общественных территорий города Рассказово, закрепленных на праве оперативного управления за подведомственными муниципальными учреждениями, выполняется уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия. Согласование проведения земляных работ с владельцами подземных коммуникаций, находящихся на земельном участке, и землепользователями осуществляет заявитель.


10. Для предоставления разрешения на осуществление земляных работ в связи с аварией (инцидентом), признаки которых определены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 №305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», не требуются заявление и документы, указанные в части 5 настоящей статьи. В этом случае, разрешение предоставляется уполномоченным органом на основании данных, полученных от организации, выполняющей функции аварийно-диспетчерской службы города, при предъявлении заявителем документа, подтверждающего его личность, либо документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от его имени, с предоставлением не менее 3 цифровых фотографических изображений места проведения земляных работ до начала проведения работ, позволяющих его идентифицировать, с указанием даты и времени съемки.


11. Плановое приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг для проведения планово-профилактических и ремонтных работ не рассматриваются в качестве аварии или инцидента.


12. Заявители, осуществляющие земляные работы в связи с аварией (инцидентом), до начала работ обязаны проинформировать организацию, выполняющую функции аварийно-диспетчерской службы города, о необходимости устранения аварии (инцидента), направить в данную организацию для подтверждения факта аварии (инцидента) сведения об аварии (инциденте) на объекте жилищно-коммунального хозяйства (об аварии (инциденте) в сфере эксплуатации жилищного фонда) по форме, установленной Административным регламентом, уточнить расположение подземных инженерных коммуникаций, имеющихся в районе аварии (инцидента), немедленно сообщить телефонограммой о характере и месте аварии (инцидента) представителям организаций, имеющих подземные коммуникации на месте аварии (инцидента), приступить к ликвидации аварийной ситуации и в течение 3 рабочих дней обратиться в уполномоченный орган и получить разрешение на осуществление земляных работ.


13. В случае проведения земляных работ в связи с аварией (инцидентом) отказ в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ не допускается.


14. На месте работ по ликвидации аварии (инцидента) постоянно должен находиться заявитель (либо уполномоченный представитель заявителя), имеющий при себе документ, подтверждающий его полномочия. При производстве аварийных работ их выполнение необходимо осуществлять круглосуточно, без выходных и праздничных дней.


15. Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться на месте работ сразу после его получения заявителем в установленные Административным регламентом сроки и предъявляться заявителем по первому требованию работников правоохранительных органов, сотрудников, контролирующих осуществление земляных работ.

Статья 2. Условия осуществления земляных работ

1. Заявители должны не позднее чем за 3 рабочих дня до начала осуществления земляных работ вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения.


Совместно с представителями эксплуатирующих организаций на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений.


В случаях отсутствия, утраты или недостаточной полноты и точности имеющихся материалов исполнительной съемки заявителем дополнительно выполняется съемка существующих подземных коммуникаций.


Заявитель обязан проинструктировать машиниста землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно различимыми из кабины знаками границы зоны, в пределах которой допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению, разрабатывается вручную.


2. Прокладка и переустройство подземных коммуникаций на автомобильных дорогах, имеющих усовершенствованное покрытие, производятся закрытым способом без повреждения покрытий или открытым способом при невозможности проведения работ методом горизонтального направленного бурения (прокола). Целесообразность применения того или иного способа ведения работ должна определяться при проектировании с учетом местных условий либо при заключении договора с подрядной организацией, у которой данная дорога находится на обслуживании.


3. При необходимости введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам (на срок, превышающий сутки) заявитель разрабатывает проект организации дорожного движения. Подготовка, согласование и утверждение проекта организации дорожного движения должны осуществляться в соответствии с законодательством об организации дорожного движения.


4. При необходимости удаления и (или) пересадки деревьев и кустарников заявитель получает разрешение на удаление и (или) пересадку деревьев и кустарников, на основании которого осуществляется удаление и (или) пересадка деревьев и кустарников.


5. На месте работ должен быть установлен информационный щит с указанием наименования организации, адреса, телефона, срока окончания работ, должности и фамилии ответственного лица.


6. При проведении работ должен быть обеспечен беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб, а также своевременное сообщение о запланированном изменении состояния дорог и проездов в территориальные органы МЧС России.


7. Заявителем обеспечивается безопасность передвижения пешеходов и проезда автомобильного транспорта, места осуществления работ огораживаются типовым инвентарным ограждением, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости освещаются красными сигнальными фонарями, выставляются предупреждающие дорожные знаки. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не допускается снимать ограждения вплоть до восстановления асфальта или твердого основания под асфальтобетон.


8. Проведение работ необходимо осуществлять в строгом соответствии с графиком проведения работ.


9. Заявитель не должен допускать загрязнения прилегающей территории, изымаемый грунт и строительный мусор необходимо вывозить ежедневно.


Допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки только при осуществлении работ на неблагоустроенных территориях.

Статья 3. Восстановление нарушенного благоустройства после осуществления земляных работ

1. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено заявителем в полном объеме и в сроки, установленные в разрешении на осуществление земляных работ.


Земляные работы считаются законченными, если улицы, тротуары, дворовые территории полностью восстановлены заявителем до первоначального состояния, в этом случае разрешение на осуществление земляных работ закрывается.


2. Сроки восстановления благоустройства после плановых земляных работ устанавливаются в соответствии с графиком осуществления земляных работ.


Сроки восстановления благоустройства и твердого покрытия после аварийных земляных работ составляют:


на проезжих частях улиц - до 3 суток;


на тротуарах и других участках с твердым покрытием - до 7 суток;


на дворовых территориях - до 10 суток.


3. Траншеи под проезжей частью, тротуарами и иными местами с твердым покрытием засыпаются преимущественно песком с послойным уплотнением и проливкой водой в соответствии с технологией уплотнения грунта и соответствующей схемой организации работ. Отсыпать в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом.


Подготовке поверхности при выполнении обратных засыпок котлованов и траншей должна предшествовать уборка с их дна древесных и других разлагающихся отходов строительного производства и бытового мусора.


4. Восстановление разрытий на проезжей части городских дорог, внутридворовых проездах должно выполняться специализированной организацией. Восстановленное покрытие должно соответствовать требованиям технических регламентов к содержанию и ремонту автомобильных дорог и категории данной дороги.


5. Восстановление благоустройства после проведения земляных работ во дворах, на земельных участках, покрытых естественной или искусственной травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью, обеспечивается заявителем самостоятельно или с привлечением на договорной основе соответствующих специализированных организаций.


6. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в полном объеме по причине наступления неблагоприятных сезонных природно-климатических условий в зимний период с 1 ноября по 1 апреля (далее - зимний период) заявитель одновременно с предоставлением пакета документов, указанных в части 5 статьи 1 настоящего Порядка (при плановых земляных работах), или документов, указанных в части 10 статьи 1 настоящего Порядка (при аварийных земляных работах), предоставляет в уполномоченный орган письменное гарантийное обязательство, в соответствии с которым уполномоченный орган согласовывает окончательные сроки восстановления нарушенного благоустройства в полном объеме, но не позднее 1 мая после окончания зимнего периода. Разрешение на осуществление земляных работ в данном случае оформляется с указанием установленного согласованного срока окончательного восстановления благоустройства.


7. Восстановительные работы в зимний период производятся заявителем в максимально возможном объеме в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов (первичное восстановление благоустройства) в сроки, установленные разрешением, согласно части 2 настоящей статьи.


8. Места осуществления земляных работ учитываются и вносятся уполномоченным органом в график восстановления нарушенного благоустройства городских территорий.


9. Места нарушенного благоустройства поддерживаются заявителем в состоянии обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и автотранспорта до завершения окончательного этапа восстановительных работ.


10. При наступлении благоприятных сезонных природно-климатических условий для дорожно-строительных работ и работ по благоустройству территорий, в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, заявитель обязан завершить восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме в сроки, установленные частью 6 настоящей статьи.
11. После окончания заявителем работ по восстановлению благоустройства, место проведения земляных работ принимается не позднее 3 рабочих дней, комиссионно с участием заявителя (его представителя) и не менее двух представителей уполномоченного органа с составлением акта в свободной форме.
Приложение

к  Порядку осуществления   земляных  работ  на  территории  города Рассказово  

Тамбовской области
РАЗРЕШЕНИЕ

на осуществление земляных работ на территории 

города Рассказово

Наименование  органа,  уполномоченного на выдачу разрешений 

на осуществление земляных работ, его юридический адрес
«____»   __________  20___  г.                                                                                                   № _____

Заказчику ___________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица; фамилия имя и отчество физического лица)

Разрешается осуществление земляных работ по адресу: ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата начала работ:  «___» __________ 20___ г.
Дата окончания работ:  «___» __________ 20___ г.

Вид земляных работ: ____________________________________________________
                 (аварийные/плановые)
Ответственным за работы является:
от заказчика __________________________________________________, телефон: ______________

от подрядчика (при наличии) ____________________________________, телефон: ______________
который(е) обязан(ы) вести работы с соблюдением следующих условий:


1. обеспечить безопасное передвижение пешеходов и проезд автомобильного транспорта;


2. установить ограждения и сигнальные знаки;


3. обеспечить вывоз грунта и строительного мусора, не осуществлять самовольного сноса зеленых насаждений;


4. ведение работ осуществлять в соответствии с установленными сроками производства работ;


5. восстановить в полном объеме все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, допущенные при производстве земляных работ;


6. обеспечить хранение данного разрешения на месте проведения земляных работ и предъявлять его по первому требованию лиц, контролирующих осуществление земляных работ, иных уполномоченных лиц;
Срок проведения первичного благоустройства:  до  __________ 20___ г.

Восстановление в полном объеме всех разрушений и повреждений дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, допущенных при производстве земляных работ осуществить  до  __________ 20___ г.

Руководитель уполномоченного органа   ___________________             _______________________
                                                                           (подпись)                                  фамилия, инициалы)
    М.П.
ВНИМАНИЕ! При пересечении автомобильных дорог, парковок, тротуаров использовать только закрытый способ разработки грунта – способ прокола!
