ПРИЛОЖЕНИЕ / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации района / 26.02.2015 № 91

Модельный комплекс мер («дорожная карта»)
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Бондарского района Тамбовской области

№ п/п	Наименование мероприятия		Ожидаемый результат	Предлагаемый механизм реализации	Индикаторы		Исполнитель	Срок
1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства
	Создание и обеспечение деятельности общественных советов в т.ч по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в обязательном порядке, на добровольной основе		Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; / вовлечение общественности в общественный контроль жилищ-но-коммунального хозяйства (далее-ЖКХ)	Постановление администрации района от 11.03.2013 № 103 «Об Общественном совете при администрации Бондарского района»	1. Наличие общественного совета / 2. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ		Общественный совет при администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию)	Создание общественных советов в поселениях не позднее 1 квартала 2015 г.; / обеспечение деятельности – постоянно
	Создание системы мониторинга: / а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее - МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; / б) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги; / в) организаций и унитарные предприятий предоставляющие жилищно-коммунальные услуги		Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; / повышение эффективности работы управляющих организаций, / обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ	Постановление администрации области от 17.04.2013 № 370 «О системе мониторинга задолженности за коммунальные ресурсы»	1. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%); / 2. Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (млн.руб.); / 3. Объём кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций, по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для предоставления коммунальных услуг потребителям (млн.руб.).		Отдел строительства и архитектуры администрации района / Администрации сельсоветов (по согласованию)	Постоянно
2. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта на 2014-2016 годы (далее -РПКР)		Улучшение условий проживания граждан; / улучшение состояния многоквартирного фонда	Постановление администрации области от 25.11.2013 № 1359 «Об утверждении Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области на период 2014-2043 годов». / Постановление администрации района от 17.09.2014 № 448» Об утверждении муниципального плана реализации в 2014-2016 годах Программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Бондарского сельсовета»	1. Процент выполнения капитального ремонта МКД -100% / 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР -100%		Отдел строительства / и архитектуры администрации района, / администрации сельсоветов (по согласованию)	Срок реализации 2015-2016 годы
3. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
		Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 г. (далее – программа расселения)	Улучшение условий проживания граждан	Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, на 2013 год и до 01 сентября 2017 г., утверждена постановлением администрации области от 29.04.2013 № 443 (в редакции от 10.09.2014), с изменениями от 06.02.2015 № 101; муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации района от 13.11.2013 № 551	1. Объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного. / За 2015-2017 годы –142,кв.м / 2. Количество человек, запланированных к расселению и фактически расселенных. / За 2015-2017 годы – 5 человек		Отдел строительства и архитектуры администрации района	До 01.09.2017 г.
4. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Актуализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее-ПКР) по муниципальным образованиям		Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения.	Постановление администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 359 «Об утверждении графика разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, регистрации прав государственной и/или муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы»	Количество муниципальных образований, в которых утверждены ПКР к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР / (8 шт 100%),		Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию) / Ресурсоснаб-жающие организации (по согласованию)	Завершение работы – 2015год, далее – постоянно, по мере необходимости
	Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты		Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства	График выполнения мероприятий утвержден постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 359	1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства / 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы		администрации сельсоветов (по согласованию) / Отдел по управлению имуществом и землеустройству администрации района / Ресурсоснабжающие организа-ции (по согласо-ванию)	2015г., далее – постоянно, по мере необходимости
	Проведение работ по регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства		Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в Бондарском районе	График выполнения мероприятий утвержден постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 №359	1. Отношение (%) количества зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Бондарского района к 2014-100 %; / 2. Количество (шт.) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям - 0_		Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию) / Ресурсоснабжающие органи-зации (по согла- / сованию), / отдел по управ-лению имущест-вом и землеуст-ройству адми-нистрации района	Начало регистрации – 2015 г., далее – постоянно, по мере выявления
	Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях, проведение независимого технического и ценового аудита схем водоснабжения и водоотведения (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13. 02. 2014 № Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 08.2011 № 1493-р) / Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в Бондарском районе		Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации; / оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения	Постановление администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 359 «Об утверждении графика разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, регистрации прав государственной и/или муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы»	Схемы водоснабжения и водоотведения: 8 из 8, 100 % / Схемы теплоснабжения: 2 из 2, 100% / (Количество (8шт,100 %) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны		Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию)	Завершение работы – до 01.07.2015 г.,
	Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения - (далее УП) Актуализация региональных графиков передачи в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России / (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27.06. 2014 № ДК-П9-127пр)			Постановление администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 359 «Об утверждении графика разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, регистрации прав государственной и/или муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы»	Количество ( шт,100 %) муниципальных унитарными предприятий / Количество (шт. %) / графиков		Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию)	1 квартал 2015 г. постоянно, по мере необходимости
4.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
	Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой		Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения	Подпрограмма развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы; муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации района от 31.12.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Бондарского района Тамбовской области «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы		Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества	Отдел строительства и архитектуры администрации района	До 2020 г.
	Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479)		Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения	Подпрограмма развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы; «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации района от 31.12.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Бондарского района Тамбовской области «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы»		Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера)	Отдел строительства и архитектуры администрации района / Ресурсоснабжающие органи-зации (по согласованию)	До 2017 г.
	Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения		Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения	Отчеты о проведении технического обследования, согласованные с администрациями сельсоветов		1. Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование. / 2. Уровень физического износа основных фондов (%). / 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%)	Отдел строительства и архитектуры администрации района / Ресурсоснабжающие организа-ции (по согла- сованию) / администрации сельсоветов ( по согласованию)	2015 г., далее при необходимости
	Разработка и утверждение рабочих программ производственного контроля качества питьевой воды		Повышение качества питьевой воды	Федеральный закон от 07.12.2011 №416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст.25 Закона); / Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; / Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01; / Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 №1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственных контроль качества питьевой воды, горячего водоснабжения и требований к частоте отбора проб воды»		Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%) / Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%)	Ресурсоснабжающие организа-ции (по согласованию)	В течении планового периода года; / корректи-ровка программы при наличии необходимо-сти (основа-ний)
	Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсонабжающих организаций / (далее - РСО) в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Тамбовской областирайона, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении		Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; / создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации; / повышение качества коммунальных услуг	Проект решения сельских Советов народных депутатов по согласованию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»		1. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные / программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Бондарского района / 2. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации. / 3. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами. / 4. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий в соответствии с планами	Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию) / Ресурсоснабжю-щие организа-ции (по согласо- / апню.)	2015-2016 годы., далее – постоянно по мере необходимости
	Реализация региональной программы «Чистая вода»		Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения	Региональная программа «Чистая вода» / Подпрограмма развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы (постановление администрации Тамбовской области от 05.06.2013 № 586) / Муниципальная программа / «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации района от 31.12.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Бондарского района Тамбовской области «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы»		1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (млн. руб.). / 2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из местного бюджетов (млн. руб.)	Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию)	2014-2015 г.
5. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
		Оснащение объектов абонентов приборами учета энергетических ресурсов (электрической энергии, газа, тепловой энергии) и воды	Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; / сокращение текущих расходов на содержание объектов	Постановление администрации области от 02.12.2013 № 1395 «Об утверждении Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области» на 2014-2020 годы; / Постановление администрации района от 31.12.2013 № 569 / «Об утверждении муниципальной программы Бондарского района Тамбовской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы	1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (далее -ПУ) / 2017г. – 100,0%. / 2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ: / 2017г. – 100,0 %. / 3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ: / 2017г. – 100,0 %. / 4. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием ПУ: / 2017г. – 100,0 %.		Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию) / Ресурсоснабжа ющие организации / (по согласованию)	Мониторинг - постоянно
18.		Реализация перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД на территории Бондарского района Тамбовской области / Реализация минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающих повышение энергетической эффективности	Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; / сокращение потребления коммунальных ресурсов; / сокращение платы за коммунальные ресурсы	Постановление администрации области от 31.12.2010 № 1593 «О перечне энергосберегающих мероприятий для собственников помещений в многоквартирном доме»	Отношение количества МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности к общему количеству МКД, в которых проведен капремонт – 100%		Отдел строительства и архитектуры администрации района / администрации сельсоветов (по согласованию)	Реализация перечня в соответствии с установленными сроками

6. Создание системы по обращению с отходами потребления
19.	Выявление мест несанкционированного размещения отходов		Снижение негативного воздействия на окружающую среду; / повышение уровня жизни населения	Разработка проекта постановления администрации района «Об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов»	Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.); / количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.)		администрации сельсоветов (по согласованию)	2015 год, / выявление и ликвидация - регулярно