ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района

от_30.12.2014_______№ 1731

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  муниципальной  программе

«Энергосбережение и энергетическая эффективность

Моршанского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Моршанского района

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. руб., в т. ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | Единица измерения | Значение (по годам реализации мероприятия) | по годам всего | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство котельной в МБОУ Алгасовская СОШ Моршанского района Тамбовской области | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ | Снижение потребления газа, электрической энергии | % | 2014 | 3% | 2014 | 32,80 | 32,80 |
| 2. | Газификация МБДОУ детский сад «Серповской» по пер. Гусят, д. 8 в с. Серповое Моршанского района Тамбовской области | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района, МБДОУ детский сад «Серповской» | Снижение потребления топлива | % | 2014 | 3% | 2014 | 141,73 | 141,73 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2014 | 174,53 | 174,53 |
| 2. | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в МБОУ Большекуликовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Большекуликовская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2015 | 3% | 2015 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Замена электропроводки в Носиновском филиале МБОУ Алгасовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2015 | 3% | 2015 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2015 | 300,0 | 300,0 |
| 4. | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в МБОУ Большекуликовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Большекуликовская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2016 | 3% | 2016 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2016 | 300,0 | 300,0 |
| 5. | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в МБОУ Устьинская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Устьинская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2017 | 3% | 2017 | 250,0 | 250,0 |
| 6. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Вяжлинском филиале МБОУ Устьинская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Устьинская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2017 | 3% | 2017 | 10,0 | 10,0 |
| 7. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Ивенском филиале МБОУ Сокольниковская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Сокольниковская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2017 | 3% | 2017 | 20,0 | 20,0 |
| 8. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Мутасьевском филиале МБОУ Устьинская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Устьинская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2017 | 3% | 2017 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2017 | 300,0 | 300,0 |
| 9. | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в Вановском филиале МБОУ Алгасовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2018 | 3% | 2018 | 150,0 | 150,0 |
| 10. | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в Карельском филиале МБОУ Устьинская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Устьинская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2018 | 3% | 2018 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2018 | 300,0 | 300,0 |
| 11. | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в МБОУ Алгасовская СОШ (начальная школа) | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2019 | 3% | 2019 | 200,0 | 200,0 |
| 12. | Замена старых входных дверей на новые с доводчиком в филиале начальная школа-детский сад МБОУ Устьинская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Устьинская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2019 | 3% | 2019 | 70,0 | 70,0 |
| 13. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Алексеевском филиале МБОУ Большекуликовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Большекуликовская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2019 | 3% | 2019 | 10,0 | 10,0 |
| 14 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в филиале начальная школа-детский сад МБОУ Устьинская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Устьинская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2019 | 3% | 2019 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2019 | 300,0 | 300,0 |
| 15. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Рыбинском филиале МБОУ Алгасовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2020 | 3% | 2020 | 10,0 | 10,0 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Новотомниковском филиале МБОУ Алгасовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2020 | 3% | 2020 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Веселовском филиале МБОУ Большекуликовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Большекуликовская СОШ | Снижение потребления электрической энергии | % | 2020 | 3% | 2020 | 20,0 | 20,0 |
|  | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в Хлыстовском филиале МБОУ Большекуликовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Большекуликовская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2020 | 3% | 2020 | 150,0 | 150,0 |
|  | Замена старых деревянных оконных блоков на новые из ПВХ в Ракшинском филиале МБОУ Большекуликовская СОШ | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Большекуликовская СОШ | Снижение потребления газа | % | 2020 | 3% | 2020 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2020 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2014-2020 | 1974,53 | 1974,53 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района

от_30.12.2014__№_1731________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  муниципальной  программе

«Энергосбережение и энергетическая эффективность

Моршанского района Тамбовской области на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализации муниципальной программы Моршанского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Моршанского района | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс.руб., в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам | всего | местный бюджет |
| Муниципальная программа Моршанского района | «Энергосбережение и энергетическая эффективность Моршанского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» | Отдел ЖКХ администрации района; отдел образования администрации района; МБОУ Алгасовская СОШ; МБОУ Большекуликовская СОШ; МБОУ Сокольниковская СОШ; МБОУ Устьинская СОШ; дошкольные общеобразовательные учреждения |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 174,53 | 174,53 |
|  |  |  | 2015 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2016 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2017 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2018 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2019 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 2020 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | Итого | 1974,53 | 1974,53 |