АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2025                              г. Рассказово                         № 479

О проведении весеннего месячника 2025 года по благоустройству, наведению санитарного порядка и подготовке населенных пунктов Рассказовского муниципального округа к весенне-летнему периоду

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий населенных пунктов Рассказовского муниципального округа, привлечения населения к благоустройству улиц, дворов и скверов, администрация округа постановляет:

1. Провести на территории Рассказовского муниципального округа с 24 марта по 30 апреля 2025 года весенний месячник 2025 года по благоустройству, наведению санитарного порядка и подготовке населенных пунктов Рассказовского муниципального округа к весенне-летнему периоду.

2. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника 2025 года по благоустройству, наведению санитарного порядка и подготовке населенных пунктов Рассказовского муниципального округа к весенне-летнему периоду согласно приложению.

3. Разместить настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа О.Н. Булычева.

Глава Рассказовского

муниципального округа                                                                 А.А. Поздняков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации округа

от 24.03.2025 № 479

План

мероприятий по проведению весеннего месячника 2025 года по благоустройству, наведению санитарного порядка и подготовке населенных пунктов Рассказовского муниципального округа к весенне-летнему периоду

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить графики работ по проведению весеннего месячника по благоустройству, наведению санитарного порядка на территориях подведомственных муниципальных учреждений образования и культуры с указанием конкретных адресов, сроков выполнения работ и ответственных лиц | До 24.03.2025 | Отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма и архивного дела администрации округа, отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации округа |
| 2 | Организовать проведение единого санитарного дня на территории муниципального округа по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов | 17.04.2025 | Заместители главы администрации округа, руководители структурных подразделений администрации округа, управление по развитию территорий администрации округа |
| 3 | Организовать проведение работ по благоустройству и наведению санитарного порядка в подведомственных учреждениях | 24.03.2025-30.04.2025 | Отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма и архивного дела администрации округа, отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации округа |
| 4 | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок | 24.03.2025-30.04.2025 | Управление по развитию территорий администрации округа |
| 5 | Организовать население на уборку территорий около жилых домов и нежилых строений частного сектора, дворовых территорий многоквартирных домов | 24.03.2025-30.04.2025 | Управление по развитию территорий администрации округа |
| 6 | Организовать работу по благоустройству памятников | 24.03.2025-30.04.2025 | Управление по развитию территорий администрации округа |
| 7 | Организовать работу по благоустройству кладбищ | 24.03.2025-30.04.2025 | Управление по развитию территорий администрации округа |
| 8 | Обеспечить надлежащее санитарное состояние площадок для сбора твердых коммунальных отходов | 24.03.2025-30.04.2025 | Управление по развитию территорий администрации округа |
| 9 | Произвести очистку бордюров (побелку), газонов, скамеек, обработку зеленых насаждений | 24.03.2025-30.04.2025 | Руководители учреждений образования и культуры, управление по развитию территорий администрации округа |
| 10 | Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, привести в надлежащее санитарное состояние закрепленные территории, провести ремонт цоколей, фасадов зданий, уборку близлежащей территории, установить урны для сбора мусора, произвести устройство зеленых газонов, посадку цветов и зеленых насаждений | 24.03.2025-30.04.2025 | Отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), управление по развитию территорий администрации округа |
| 11 | Активизировать деятельность административной комиссии Рассказовского муниципального округа по контролю за наведением санитарного порядка и благоустройством на территории муниципального округа | 24.03.2025-30.04.2025 | Административная комиссия Рассказовского муниципального округа |
| 12 | Предоставить информацию о проделанной работе в управление по развитию территорий администрации округа | До 07.05.2025 | Отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма и архивного дела администрации округа, отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации округа, административная комиссия Рассказовского муниципального округа, отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа, управление по развитию территорий администрации округа |