
   Администрация Токаревского района

                                                 Тамбовской области

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2015                                   р.п. Токаревка                                                № 255
Об утверждении Плана первоочередных
мероприятий по подготовке к пропуску

весеннего паводка 2016 года 
в Токаревском районе
В соответствии с постановлением администрации области от 23.06.2015 № 652 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года» и в целях безопасного пропуска весеннего паводка  2016 года, администрация района постановляет:
         
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года в Токаревском районе (далее - План) согласно приложению.

         
2. Рекомендовать главам поселений района  ежеквартально направлять в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района                                       информацию о выполнении мероприятий Плана.
3. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области   www.top 68.ru.
       
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Первый заместитель


главы администрации района


                   С.М. Романов
                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                    УТВЕРЖДЕН

     постановлением администрации района

       






                                                                                        от  25.06.2015 № 255  

ПЛАН
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года в Токаревском районе
	Мероприятия
	Объемы и источники финансирования     (тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственные за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1. Сельские поселения района

	1.1. Закрепление нормативным правовым актом создания пункта временного размещения эвакуируемого из зон возможных чрезвычайных ситуаций (далее - ПВР), разработка служебной документации, функциональных обязанностей персонала ПВР и соответствующих расчетов по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения 
	
	До 15.08.2015
	Администрация района, отдел гражданской обороны, чрезвычайных  ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки      администрации  района, Муниципальное общеобразовательное учреждение Токаревская средняя общеобразовательная школа № 2                                    

	1.2. Завершение подготовки оперативных групп КЧС и ОПБ муниципальных образований поселений для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
	
	До 01.03.2016
	Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений района (далее председатели КЧС и ОПБ поселений района) (по согласованию, по всему тексту)

	1.3. Уточнение   состава   сил   и   средств,   привлекаемых   для   выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ
	
	До 01.02.2016
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района

	1
	2
	3
	4

	1.4. Проведение расчета закрепления техники и автотранспорта (инженерной
техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуациях
	
	До 01.11.2015
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района

	1.5. Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, мешки с песком и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин
	
	До 01.11.2015
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района

	1.6. Проверка технического состояния запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее - НПУ) на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС), представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения (в случае необходимости рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни вод в прудах и водохранилищах на 1-2 метра ниже расчетных объемов)
	
	до 10.10.2015
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, собственники
(балансодержатели ГТС)
(по согласованию)

	1.7. Проведение обследования по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка
	
	До 01.12.2015
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, органы местного
самоуправления поселений района, управление сельского хозяйства администрации района, сельскохозяйственные организации района (по согласованию)

	1.8. Завершение работы по постановке бесхозяйных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС в установленном порядке
	
	До 31.12.2015
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, органы местного
самоуправления поселений района  

(по согласованию)

	1.9. Выполнение мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция водозаборов и скважин

	
	До 01.03.2016
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района

	1
	2
	3
	4

	1.10. Активизация разъяснительной работы среди населения, находящегося в угрожаемых районах, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества
	
	В течение
2015-2016 гг.
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района

	1.11. Выполнение мероприятий по подготовке ливневой канализации, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод. Очистка приемников воды на проезжей части муниципального образования, своевременная очистка улиц от снега и льда
	
	В течение
2015-2016 гг.
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района, дорожные и коммунальные службы района (по согласованию)

	1.12. Выполнение мероприятий по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации
	
	По плану
предприятия
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района, филиал открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Ростелеком»
 (по согласованию)

	1.13. Выполнение  мероприятий по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву
	
	по плану
предприятия
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, Токаревский эксплуатационный участок ТОГУП «Водгазхоз» филиала «Тамбовгазэксплуатация» 

(по согласованию)

	1.14. Составление перечня искусственных сооружений на автодорогах поселений района, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2016 году
	
	до 01.03.2016
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, руководители
предприятий   (по согласованию)

	1.15. Проверка состояния мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтапливаемых территориях
	
	до 01.03.2016
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района

	1.16. Назначение ответственных лиц за безопасный пропуск паводковых вод на гидротехнических сооружениях поселений района в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями поселений района , а при необходимости с соседними районами по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод
	
	до 01.03.2016
	Главы сельских поселений, председатели КЧС и ОПБ поселений района, совместно с руководителями
сельскохозяйственных предприятий

	1.17. Проведение работы по ограждению, устройству глиняных замков от затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах, электрокабельных линий и трансформаторных подстанций, входов в подвальные котельные, лазов в смотровые колодцы
	
	до 10.03.2016
	Председатели КЧС и ОПБ поселений района, предприятия, организации жизнеобеспечения населения района
(по согласованию)

	1
	2
	3
	4

	1.18. Приведение в готовность необходимого количества техники, подсобного инвентаря и инструмента для обеспечения бригад по пропуску паводковых вод
	
	до 01.02.2015
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района

	1.19. Проведение, по требованию и согласованию с отделом водных ресурсов по Тамбовской области Донского ВБУ, управления по охране окружающей природной среды и природопользованию осеннего и весеннего регулирования уровня воды в прудах и водохранилищах района с понижением на 1/3-1/5 от уровня НПУ
	
	ноябрь 2015
март 2016
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, собственники
(балансодержатели ГТС)
(по согласованию)

	1.20. Проведение обваловки подвальных и полуподвальных помещений жилых домов и складских помещений организаций от возможного проникновения воды
	
	до 20.03.2016
	Председатели КЧС и ОПБ
поселений района, организации, население района (по согласованию)

	1.21. Проведение практических тренировок оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории поселения
	
	до 01.03.2016
	Органы местного самоуправления поселений района
(по согласованию)

	   2.Территориальное отделение надзорной деятельности по Токаревскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы  Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Тамбовской области – местный гарнизона пожарной охраны Токаревского района

	2.1. Проведение дополнительных расчетов вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, а также обеспечить документальное ведение мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, проектных и иных материалов, требующихся для их безопасной эксплуатации
	
	До 01.07.2015
	Территориальное отделения надзорной деятельности по Токаревскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы  Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района)  по Тамбовской области –  местный гарнизона пожарной охраны Токаревского района (по согласованию, по всему тексту)

	2.2. Проведение корректировки паспортов территорий с определением зон затоплений (подтоплений) в период весеннего половодья и дождевых паводков, рассмотрение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры
	
	До 20.08.2015
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района

	1
	2
	3
	4

	2.3. Проведение комиссионной проверки ГТС прудов и водохранилищ, искусственных сооружений на автомобильных дорогах района которые требуют особой подготовки к пропуску паводковых вод, в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением администрации Тамбовской области от 27.02.2015 № 59-р
	
	До 01.11.2015
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района, органы местного самоуправления поселений района


	2.4. Уточнение расчетов сил и средств для   решения вопросов жизнеобеспечения

населения и его эвакуации из зон подтоплений (затоплений), в том числе использования резервных автономных источников электроснабжения при отключении электроэнергии в подтопленных населенных пунктах, организации
доставки продуктов питания, воды и других вопросов первичного жизнеобеспечения
	
	До 15.12.2015
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района

	2.5. Организация контроля за подготовкой сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –РЗ ТП РСЧС) к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем
	
	в течение
2015-2016 гг.
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района

	2.6. Организация своевременной корректировки планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территориях
муниципальных образований поселений района в период прохождения весеннего половодья в 2016 году. Обеспечить в этих целях готовность резервов финансовых и материальных ресурсов, помещений, предназначенных для возможного размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления, а также аварийно-спасательной техники
	
	До 01.02.2016
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района

	2.7. Проведение смотров готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатных аварийно — спасательных формирований к пропуску весеннего паводка
	
	До 01.03.2016
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района, органы местного самоуправления поселений района

	2.8. Проведение практических тренировок с органами управления, силами и средствами муниципальных образований с отработкой порядка действий сил и средств, привлечения нештатных аварийно-спасательных формирований, вопросов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период
	
	До 01.03.2016
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района, органы местного самоуправления поселений района


	2.9. Уточнение плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период прохождения весеннего паводка 2016 года на территории района
	
	До 01.03.2016
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района

	1
	2
	3
	4

	2.10. Продолжение работы по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей, в первую очередь, зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории поселений района
	
	Постоянно
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района

	2.11. Организация проверочных мероприятий (по согласованию с органами прокуратуры района) по выполнению органами местного самоуправления  района требований   по   ограничению   (запрещению)   предоставления земельных участков для объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления), в соответствии с действующим законодательством
	
	Постоянно
	ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России – МГ ПО Токаревского района


	3. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных  ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки      администрации  района

	3.1. Осуществление контроля за ходом выполнения Плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года 
	
	по плану
	Районная    комиссия по      предупреждению   и    ликвидации  чрезвычайных ситуаций   и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ района) отдел гражданской обороны, чрезвычайных  ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки      администрации  района (далее отдел ГОЧС ОБ и МП администрации района)

	3.2. Обеспечение представления необходимой информации в управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области о ходе выполнения плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года
	
	по плану
и запросу
	КЧС и ОПБ района,

отдел ГОЧС ОБ и МП администрации района



