|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города от 20.02.2015 № 269 |
| --- | --- |

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» на 2014 - 2020 годы

за  январь-декабрь 2014 года

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» на 2014 - 2020 годы утверждена постановлением администрации города от 29.12.2013 №2120 в соответствии с постановлениями администрации города: от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово», от 09.10.2013 № 1766 «Об утверждении Перечня и графика разработки муниципальных программ города Рассказово».

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения доступности жилья и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Всего по программе на 2014 год запланированы средства в размере 283 020,9 тыс. руб., из них средства:

федерального бюджета – 20585,674 тыс. руб.;

областного бюджета -21 983,31 тыс. руб.;

городского бюджета-2 248,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники-238 203,7 тыс. руб.;

освоено в отчетном периоде всего -263 812,171 тыс. руб., в т.ч.:

федеральный бюджет – 20 082,844 тыс. руб.;

областной бюджет – 19 625,559 тыс. руб.;

городской бюджет – 1996,78 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 222106,986 тыс. руб.

В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» входят три подпрограммы:

1.«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»;

2.«Молодежи - доступное жилье»;

3.«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Рассказово».

1.Подпрограмма «Комплексное освоение

и развитие территорий в целях жилищного строительства»»

Подпрограмма нацелена на обеспечение комплексного освоения и развития

территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, в том числе малоэтажного жилья.

В 1 полугодии 2014 года приоритетными задачами в рамках подпрограммы были:

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом-класса;

создание условий для строительства жилья экономического класса, демонополизации и развития конкуренции на рынке жилищного строительства;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно - частного партнерства в вопросах обеспечения емельных участков  инженерной инфраструктурой при строительстве жилья экономического класса.

На 2014 год запланированы средства на строительство жилья, соответствующего стандартам  эконом-класса  210 203,7 тыс. руб., которые освоены в полном объеме Ввод индивидуального жилья составил 22400 кв.м.

2. Подпрограмма «Молодежи - доступное жилье»

Подпрограмма «Молодежи-доступное жилье» разработана в целях решения жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и предусматривает предоставление государственной поддержки в виде социальных выплат на    приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

По подпрограмме   в 2014 году было выдано 17 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на средства:   федерального бюджета 2378250   руб.,  областного 4708935 руб.,   местного бюджета 1189125 руб.

В отчетном периоде 13 семей в рамках данной подпрограммы приобрели  жилые помещения. Произведена оплата по 13 свидетельствам: за счет средств федерального бюджета 1875420 руб., областного бюджета 3703275 руб., местного бюджета 937710 руб. Срок окончания действия свидетельств 12.06.2015 года. Оставшиеся 4 свидетельства молодые семьи должны будут реализовать до указанной даты. Сумма нереализованных свидетельств составляет: по федеральному бюджету: 502830 руб., по областному бюджету 1005660 руб., по местному бюджету 251415 руб.

3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод в городе Рассказово»

Подпрограмма  разработана с целью повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а именно обеспечения населения питьевой   водой, соответствующей требованиям безопасности и   безвредности, установленным  санитарно- эпидемиологическими правилами.

На 2014 год запланированы средства в размере 1790,9 тыс. руб., областного бюджета – 1 352,1 тыс. руб., городского бюджета 438,8 тыс. руб.,  на данные средства выполнены мероприятия:

за счет средств областного и городского бюджетов: выполнено строительство водопроводов по ул. Белинского  протяженностью 840 м.,  ул. Ткацкой протяженностью 485 м,   реконструирован участок коллектора по ул. Пролетарская (260 м),

За счет средств городского бюджета выполнены мероприятия по:

устройству системы центрального водоснабжения по ул. Пятилетка, Московская -206,922 тыс. руб.

модернизации системы водоснабжения (проведение измерений и анализов, приобретение материалов) – 181,9 тыс. руб.,

софинансирование объектов строительства водопроводов по ул. Белинского,    ул. Ткацкой,   реконструкции участка коллектора по ул. Пролетарская -50,0 тыс. руб.

По прочим мероприятиям, не вошедших в другие подпрограммы, выполнено:

капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  по строке «наем жилых помещений»   на сумму  331,3 тыс. руб. что соответствует 100% от плана;

по программе переселение граждан из  аварийного жилищного фонда в 2014 году г. Рассказово были  выделены денежные средства на  переселение  65 жителей, проживающих в 3-х аварийных многоквартирных жилых домах, которые освоены в полном объеме. В отчетном периоде  приобретено 28 квартир площадью – 1417 кв.м.  на сумму 34 418,68  тыс. рублей, в т.ч.:

-средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»  – 18 207,424 тыс. руб.;

-средства областного бюджета – 15 922, 284 тыс. руб.

-средства городского бюджета –   288,970  тыс. руб.

В связи с изменением финансирования подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в городе Рассказово» в программу будут внесены изменения.

Сведения о степени выполнения конкретных мероприятий, об использовании финансовых средств и о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложениях № 1,2,3 к отчету.