Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от                                   №

П Л А Н

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года

| №пп | Наименование мероприятий | Объемы и источники финансирования | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) по подготовке и контролю пропуска паводковых вод |  | В соответствии с планом основных мероприятий | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (далее - отдел ГО и ЧС) |
| 2 | Выполнение мероприятий по проведению инженерных работ по отводу от города талых вод, очистке ливневых и канализационных стоков, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод. Очистка приемников воды на проезжей части города. Своевременная очистка улиц города от снега и льда | Бюджет города | По плану управления городского хозяйства администрации города | Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) |
| 3 | Подготовить оперативную группу КЧС и ОПБ города для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций |  | До 01.03.2025 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 4 | Организовать контроль за подготовкой сил и средств ТП РСЧС города по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком |  | В течение 2024 -2025гг | Председатель КЧС и ОПБ; отдел ГО и ЧС |
| 5 | Продолжить работу по накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения |  | До 01.02.2025 | Отдел ГО и ЧС; муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство» города Мичуринска (далее - МБУ «Спецавтохозяйство» г.Мичуринска); муниципальное бюджетное учреждение «Аварийно-спасательный отряд» города Мичуринска |
| 6 | Установление постоянного наблюдения за уровнем воды на гидропосте р.Лесной Воронеж и ежедневный доклад председателю КЧС и ОПБ города. Контроль наличия запрещающих и предупреждающих знаков в местах возможного выхода на лед |  | Период паводка | Отдел ГО и ЧС; УГХ |
| 7 | Выполнение мероприятий по предотвращению затопления подвалов жилых домов, очистке отмосток зданий, карнизов, кровель и водоприемных воронок на крышах жилых домов. Своевременная уборка снега и льда на внутри квартальных проездах и тротуарах, проведение водоотвода от подъездов зданий |  | Период паводка | УГХ; руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья (по согласованию) |
| 8 | Выполнение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев) в период паводка |  | По плану предприятия | Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» Мичуринский филиал (по согласованию) |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению безаварийной работы газового хозяйства в период паводка, сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву |  | По плану предприятия | Акционерное общество «Газпром газораспределение» в пос. Коммунар (по согласованию) |
| 10 | Подготовка автоцистерн и содержание их в постоянной готовности для подвоза воды населению, на случай аварии в системе водоснабжения города |  | Период паводка | Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» Мичуринский филиал (по согласованию); МБУ «Спецавтохозяйство» г.Мичуринска |
| 11 | Сбор и обработка информации о ходе паводка. Оценка складывающейся обстановки и доведение ее до председателя КЧС и ОПБ города. Организация взаимодействия между комиссиями КЧС и ОПБ города и Мичуринского района |  | Период паводка | Отдел ГО и ЧС |
| 12 | Проведение сходов граждан на улицах, подверженных влиянию паводковых вод, организация разъяснительной работы по страхованию имущества от воздействия паводка вод и порядка действий в случаях подтопления |  | Перед паводком | Отдел ГО и ЧС; УГХ |
| 13 | Оповещение населения через средства массовой информации о предстоящем весеннем паводке, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в период паводка |  | Перед паводком | Отдел ГО и ЧС; управление пресс-службой администрации города |
| 14 | Доведение необходимой информации до жителей города |  | В период паводка | Отдел ГО и ЧС; управление пресс-службой администрации города |
| 15 | Проверка готовности пунктов временного размещения |  | До 01.04.2025 | Отдел ГО и ЧС |
| 16 | Организация и проведение занятий с учащимися по разъяснению мер предосторожности и опасности выхода на лед водоемов в паводковый период |  | До 10.03.2025 | Управление народного образования администрации города; руководители учебных заведений |
| 17 | Создать аварийные запасы материалов, в том числе песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб |  | До 01.12.2024 | МБУ «Спецавтохозяйство» г. Мичуринска |
| 18 | Соблюдение мер по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков населению под строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с действующим законодательством |  | Постоянно | Управление архитектуры и строительства администрации города |

Первый заместитель главы администрации города                                                           А.А. Михайлов

Начальник отдела ГО и ЧС администрации города                                                          Д.А.Мелехов