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Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Рассказово» на 2018 - 2030 годы, утвержденной постановлением администрации города от 14.12.2017 №2071, за 2025 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Рассказово» на 2018-2030 годы утверждена постановлением администрации города от  14.12.2017 №2071, в соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово». 
Муниципальная программа разработана в целях улучшения   повышения уровня благоустройства территорий, качества и комфорта городской среды.	
Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и парков.
По данной программе в отчетном периоде выполнены мероприятия по объектам:
- «Парк Патриот» на ул. Комитетская (рядом с храмом святой великомученицы Екатерины) – установили парковые опоры со светодиодными светильниками, поставили скамейки (12 штук) и урны (12 штук), по периметру установили металлическое ограждение (320 п.м.), выполнили работы по укладке плитки (409 м2), а/б – 816 м2. и устройству газона (6128 м2). В обновленном парке создан музей под открытым небом, включающий уникальную экспозицию, главной частью которой стали четыре инсталляции, отражающие военную славу героических подвигов жителей города Рассказово;
- Центральная площадь г. Рассказово - произведен монтаж системы электроснабжения, установлены кабельные колодцы связи, проведена планировка подстилающих и выравнивающих песчаных оснований покрытий, устройство оснований из щебня, устройство покрытия тротуарной плитки (2505,2 м2), посев газонов партерных, посадка деревьев и кустарников,  установка бордюров, установка МАФов (светодиодный экран уличный, скамейки, урны, велопарковки, световые арки, металлические пешеходные ограждения, пергола, арт-объект «Доска почета», арт-объект «Шар-глобус»);
- инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Тамбовская область, город Рассказово, ул. Пушкина, д.66, ул. Пушкина, д.68,                              ул. Пушкина, д.68А» - устройство тротуара (140 кв. м) и автопарковки (480 кв.м.), освещения, установка детского комплекса (1ш.), спортивного комплекса (1 шт.), детского игрового оборудования (4 шт.), скамеек (5 шт.), урн (3 шт.);
- инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Тамбовская область, город Рассказово, ул. Маяковского, д.2, ул. Маяковского, д.4, ул. Куйбышева, д.3» - устройство тротуара (190 кв. м) и автопарковки (440 кв.м.), освещения, установка детского комплекса (1ш.), спортивного комплекса (1 шт.), детского игрового оборудования (4 шт.), скамеек (5 шт.), урн (5 шт.).
- инициативный проект «Детский мини-стадион «Спортландия» на территории Муниципального автономного учреждения-дошкольной образовательной организации «Детский сад №9 комбинированного вида,  расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Маяковского, д. 8 – установка защитного ограждения (37 шт.), зрительских трибун на 30 мест, футбольных ворот с баскетбольным щитом (2 шт.), скамеек (2 шт.), устройство наливного полиуретанового покрытия (476 кв. м.). 
[bookmark: __DdeLink__935_1418453433]Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1.
Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы приведен в приложении №2.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении №3.

