															
														ПРИЛОЖЕНИЕ   №1
													 	к  постановлению администрации города  
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                  от 28.12.2024   № 2745											
													ПРИЛОЖЕНИЕ
													 	к  подпрограмме  «Развитие водоснабжения, 													         водоотведения и очистки сточных вод в 											   городе Рассказово» 

                                                                                                                                    
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДЕ РАССКАЗОВО»

	 N 
п/п
	    Мероприятия     
	 Источники  
финанси-     рования   
	Объемы финансирования, тыс. рублей
	Сроки 
выпол
нения 

	
	
	
	   всего   
	2014
	   2015    
	2016
	 2017    
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1  
	Система централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой в г.Рассказово Тамбовской области, в т.ч. оплата услуг ТОГУП «Водное и газовое хозяйство»
	федеральный бюджет      
	0
	0

	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014  

	
	
	областной  бюджет      
	424,6
	0
	0
	424,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет      
	11,5
	11,0
	0
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего       
	436,1
	11,0
	
	425,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  
	Система централизованного водоснабжения по ул. Белинского в г.Рассказово Тамбовской области, в т.ч. оплата услуг ТОГУП «Водное и газовое хозяйство»
	федеральный бюджет     
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014  

	
	
	областной  бюджет      
	688,6
	0
	0
	688,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет      
	14,5
	14,0
	0
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего       
	703,1
	14,0
	0
	689,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  
	 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Пролетарской от жилого дома №225 до ОАО «Раском» в городе Рассказово Тамбовской области  (Участок канализационного коллектора  от колодца на пересечении ул. Пролетарской и автодороги Тамбов-Пенза до ОАО «Раском),  в т.ч. оплата услуг ТОГУП «Водное и газовое хозяйство»
	федеральный 
бюджет      
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014  

	
	
	областной   
бюджет      
	1456,4
	0
	0
	1456,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет.     
	25,5
	25,0
	0
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего       
	1481,9
	25,0
	0
	1456,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4  
	Устройство системы центрального водоснабжения по ул. Пятилетка, Московская
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014

	
	
	областной  бюджет      
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	206,922
	206,922
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего       
	206,922
	206,922
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Модернизация,  ремонт, приобретение оборудования для систем  водоснабжения, водоотведения
 г.Рассказово, проведение измерений и анализов сточных вод, услуги строительного контроля, проведение экспертизы, оплата по ранее принятым обязательствам
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014-2030 

	
	
	областной  бюджет      
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	3790,4
	181,9
	210,0
	301,3
	1196,912
	94,59
	171,035
	103,58
	0
	297,297
	303,7
	61,22
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	3790,4
	181,9
	210,0
	301,3
	1196,912
	94,59
	171,035
	103,58
	0
	297,297
	303,7
	61,22
	500,0
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	6
	Государственная экспертиза проектной документации, включая смету, и результатов инженерных изысканий объекта: "Строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей по улицам: Герцена, Маршала Жукова, 2 -я Гвардейская, Бунина, Родниковая, Кутузова
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014-2015

	
	
	областной  бюджет      
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	115,0
	0
	115,0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	115,0
	0
	115,0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Строительство водозаборной  скважины  и водопроводных сетей по улицам: Герцена, Маршала Жукова, 2-ая Гвардейская, Бунина, Родниковая, Кутузова, Суворова 
	федеральный 
бюджет    
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016

	
	
	областной  бюджет      
	6431,3
	
	
	6431,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	62,8
	
	
	62,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	6494,1
	
	
	6494,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Строительство водозаборной  скважины  и водопроводных сетей по улицам: Герцена, Маршала Жукова, 2-ая Гвардейская, Бунина, Родниковая, Кутузова, Суворова в северной части г.Рассказово Тамбовской области (водопроводные сети по улицам: Родниковая, Герцена, Кутузова)
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016

	
	
	областной  бюджет      
	3205,3
	
	
	3205,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	42,1
	
	
	42,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	3247,4
	
	
	3247,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Строительство водозаборной  скважины  и водопроводных сетей по улицам: Герцена, Маршала Жукова, 2-ая Гвардейская, Бунина, Родниковая, Кутузова, Суворова в северной части г.Рассказово Тамбовской области (водопроводные сети по улицам: Суворова, 2-ая Гвардейская, Маршала Жукова, Бунина)
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016

	
	
	областной  бюджет      
	2363,1
	
	
	2363,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	33,0
	
	
	33,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	2396,1
	
	
	2396,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Укладка водопроводных труб по
ул. Комсомольской
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016

	
	
	областной  бюджет      
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	52,989
	0
	0
	52,989
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	52,989
	0
	0
	52,989
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Устройство системы централизованного водоснабжения по ул. Пятилетка, Московская
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2017-2018

	
	
	областной  бюджет      
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	9947,5
	
	
	
	4321,799
	5625,716
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	9947,5
	
	
	
	4321,799
	5625,716
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Работы по ремонту артезианской скважины № 19 на  ул. Весенняя
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2017

	
	
	областной  бюджет      
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	1570,029
	
	
	
	1570,029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	1570,029
	
	
	
	1570,029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Работы  по  замене водопроводной сети по ул. Морозовская с закольцовкой с ул. Московская, Космонавтов, пер. Тимирязева, ул. Садовая
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2017

	
	
	областной  бюджет      
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	2593,285
	
	
	
	2593,285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	2593,285
	
	
	
	2593,285
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ПСД Корректировка водопроводной и электрических сетей проекта "Строительство водозаборной скважины и водопроводных сетей" по ул.: Герцена, Маршала Жукова, 2-я Гвардейская, Бунина, Родниковая, Кутузова, Суворова
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2017

	
	
	областной  бюджет      
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	70,297
	
	
	
	70,297
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	70,297
	
	
	
	70,297
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей по Садовому проезду, ул.Салмановка и Стахановскому переулку
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2017

	
	
	областной  бюджет      
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	96,323
	
	
	
	96,323
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	96,323
	
	
	
	96,323
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Устройство водопровода по ул. Победы
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018

	
	
	областной  бюджет      
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	191,047
	0
	0
	0
	0
	191,047
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	191,047
	0
	0
	0
	0
	191,047
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Устройство и закольцовка водопровода по ул. Гоголя
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018

	
	
	областной  бюджет      
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	351,768
	0
	0
	0
	0
	351,768
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	351,768
	0
	0
	0
	0
	351,768
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
Строительство ливневой канализации от общеобразовательной школы по ул. Гоголя в г.Рассказово Тамбовской области
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019

	
	
	областной  бюджет      
	11184,6
	0
	0
	0
	0
	0
	11184,6
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	122,5
	0
	0
	0
	0
	0
	122,5
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	11307,1
	0
	0
	0
	0
	0
	11307,1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Изготовление ПСД. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Березовой с закольцовкой  с водопроводной сетью по ул. Салмановка в г.Рассказово
	федеральный 
бюджет    
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	2020

	
	
	областной  бюджет      
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	368,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368,59
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	368,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368,59
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Изготовление ПСД, услуги строительного контроля, реконструкция водопроводных сетей по  ул. Садовый проезд, ул. Салмановка и  Стахановскому переулку
	федеральный 
бюджет    
	6797,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6797,1
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021

	
	
	областной  бюджет      
	2217,068
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2217,068
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	9,023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	153,007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	9023,191
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9023,191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Изготовление ПСД. Реконструкция  водопроводных сетей по ул. Березовая, Заречная, Рассказовская, 1-ый Некрасовский переулок в г.Рассказово Тамбовской области
	федеральный 
бюджет    
	40139,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40139,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2022

	
	
	областной  бюджет      
	3150,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 150,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	43,333
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43,333
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	43332,933
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43332,933
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности
	федеральный 
бюджет    
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2022-2023

	
	
	областной  бюджет      
	122243,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	59377,8
	62865,766
	
	59377,8
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	122,365
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,437
	62,928
	
	599,776
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего      
	122365,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	59437,237
	62928,695
	
	59977,576
	
	
	
	
	
	

	23
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	федеральный 
бюджет    
	101258,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44480,6
	56778,3
	
	
	
	2024-2030

	
	
	областной  бюджет      
	39733,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23670,1
	16063,3
	
	
	
	

	
	
	местный 
бюджет   
	141,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68,2
	72,9
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные
источники   
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	всего      
	141133,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68218,9
	72914,5
	
	
	
	

	 
	 ИТОГО по подпрограмме

	федеральный 
бюджет    
	148195,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6797,1
	40139,1
	0
	0
	0
	44480,6
	56778,3
	0
	0
	0
	
2014-2030

	
	
	областной  бюджет      
	252467,1
	0
	0
	14569,2
	0
	0
	11184,6
	0
	2217,068
	62528,3
	62865,766
	0
	59377,8
	23670,1
	16063,3
	0
	0
	0
	

	
	
	местный 
бюджет   
	21356,9
	438,8
	325,0
	493,7
	9848,645
	6263,121
	293,535
	472,2
	153,007
	400,067

	366,666
	61,22
	1099,8
	568,2
	572,9
	0
	0
	0
	

	
	
	внебюджет-ные
источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	 всего
	422028,1
	438,8
	325,0
	15062,9
	9848,645
	6263,121
	11478,135
	472,2
	9167,175
	103067,467
	63232,432
	61,22
	60477,6
	68718,9
	73414,5
	0
	0
	0
	



