УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 29.06.2015  № 497

План

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года

| Мероприятия | Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные образования района |  |  |  |
| 1.1. Разработать планы проведения инженерно-технических мероприятий на территориях, подверженных паводковым явлениям, по расчистке русел малых рек, ручьев, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, систем ливневых стоков, подсыпке низменных участков территорий, устройству дамб, укреплению берегов рек, ремонту гидротехнических сооружений, мостов и т.д. |  | до 01.07.2015 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поссовета и сельсовета (далее - председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета) |
| 1.2. Закрепить нормативными правовыми актами создание пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее - ПВР), разработать служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. |  | до 15.08.2015 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовке администрации района (далее отдел ГО и ЧС), МБОУ «Инжавинская СОШ» |
| 1.3. Уточнить расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону подтопления с закреплением людей, плавательных средств и средств спасения, других материальных средств. |  | до 01.11.2015 | Главы поссовета и сельсоветов |
| 1.4. Завершить подготовку оперативных групп КЧС и ОПБ муниципальных образований района для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. |  | до 01.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета |
| 1.5. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ. |  | до 01.02.2016 | Председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета |
| 1.6. Провести работу по оптимизации и накоплению резерва плавательных средств, средств спасения, непромокаемой обуви, мотопомп и прочих материальных ресурсов для обеспечения эвакуации, ликвидации последствий паводка и организации первоочередного жизнеобеспечения в муниципальных образованиях района, подверженных угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в период прохождения паводка, определить места их хранения и утвердить соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района. |  | до 01.11.2015 | Председатель КЧС и ОПБ района, председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета |
| 1.7. Произвести расчеты закрепления техники и автотранспорта (инженерной техники объектов экономики, предприятий и организаций) за территориями в зонах затопления для осуществления инженерно-технических мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуациях. |  | до 01.11.2015 | Председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета |
| 1.8. Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев, песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления. |  | до 01.11.2015 | Главы поссовета и сельсоветов, ОАО «Инжавинское ДРСУ, ООО «Дорстройсервис» (по согласованию) |
| 1.9. Организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, береговые укрепления, проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод. |  | до 01.11.2015 | Главы поссовета и сельсоветов |
| 1.10. Проверить техническое состояние запорной арматуры донных, сифонных водосбросов и уровень горизонта вод относительно нормального подпорного уровня (далее - НПУ) на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС) представляющих опасность для населения и объектам экономики в случае их переполнения (в случае необходимости рекомендовать собственникам, арендаторам ГТС понизить уровни вод в прудах и водохранилищах на 1-2 метра ниже расчетных объемов). |  | до 01.11.2015 | Главы поссовета и сельсоветов, собственники (балансодержатели ГТС) (по согласованию) |
| 1.11. Провести обследование по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка. |  | до 01.12.2015 | Главы поссовета и сельсоветов |
| 1.12. Завершить работу по постановке бесхозяйных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС в установленном порядке. |  | до 31.12.2015 | Главы поссовета и сельсоветов |
| 1.13. Привести в готовность водооткачивающую технику, проверить насосы на забор воды, подготовить соответствующие документы. |  | до 01.02.2016 | Главы поссовета и сельсоветов, ОАО «АС-ХОЗ» (по согласованию) |
| 1.14. Провести работы по ликвидации источников возможного загрязнения питьевых водозаборов. |  | до 01.02.2016 | Главы поссовета и сельсоветов, ОАО «АС-ХОЗ» (по согласованию) |
| 1.15. Организовать по дворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации района. |  | до 01.02.2016 | Главы поссовета и сельсоветов, отдел ГО и ЧС |
| 1.16. Выполнить мероприятия по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения (тампонирование скважин, выведенных из эксплуатации, обваловка и герметизация устьев скважин водозаборов, ревизия водоразводящих сетей, насосных станций, водопроводных и канализационных колодцев). Дезинфекция водозаборов и скважин. |  | до 01.03.2016 | Главы поссовета и сельсоветов, предприятия жилищно- коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 1.17. Активизировать разъяснительную работу среди населения, находящегося в угрожаемых районах, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества. |  | в течение 2015-2016 г. | Главы поссовета и сельсоветов, совместно со страховыми компаниями (по согласованию) |
| 1.18. Выполнить мероприятия по подготовке ливневой канализации р.п.Инжавино, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод. Очистка приемников воды на проезжей части рабочего поселка, своевременная очистка улиц р.п.Инжавино от снега и льда. |  | в течение 2015-2016 г. | Глава администрации поссовета, ОАО «Инжавинское ДРСУ, ООО «Дорстройсервис» (по согласованию) |
| 1.19. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно-кабельных сооружений связи и радиофикации. |  | По плану предприятия | Председатель КЧС и ОПБ района, УЭС Тамбовского филиала ОАО «РосТелеком» (по согласованию) |
| 1.20. Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства в период паводка, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву. |  | По плану предприятия | Главы поссовета и сельсовета, Инжавинский участок «Тамбовгазэксплуатация» филиал ТОГУП «Водгазхоз» (по согласованию) |
| 1.21. Составить перечень искусственных сооружений на автодорогах, требующих подготовки к пропуску паводковых вод в 2016 году. |  | до 01.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета, ОАО «Инжавинское ДРСУ, ООО «Дорстройсервис» (по согласованию) |
| 1.22. Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтапливаемых территориях. |  | до 01.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ поссовета и сельсовета |
| 1.23. Назначить должностных лиц, ответственных за безопасность гидротехнических сооружений поссовета/сельсовета, представляющих угрозу для населения и территории в период весеннего паводка и организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями, а при необходимости с соседними регионами по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. |  | до 01.03.2016 | Главы поссовета и сельсовета, отдел ГО и ЧС, руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) |
| 1.24. Провести работы по ограждению, устройству глиняных замков от затопления вводов водопровода, сооружений на газопроводах, электрокабельных линий и трансформаторных подстанций, входов в подвальные котельные, лазов в смотровые колодцы. |  | до 01.03.2016 | Главы поссовета и сельсоветов, ОАО «АС-ХОЗ», филиал ОАО «МРСК Центра»- Тамбовэнерго Инжавинский РЭС, Инжавинский участок «Тамбовгазэксплуатация» филиал ТОГУП «Водгазхоз», УЭС Тамбовского филиала ОАО «РосТелеком» (по согласованию) |
| 1.37. Провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности и мусора русло р. Чечера вдоль улиц Детская, Рылеева, Луговая в р.п. Инжавино: - очистить центральный канал ливневки в границах площади им. Ленина (ул. Советская) в р.п. Инжавино; - расчистить от древесно-кустарниковой растительности и мусора водоотводящие кюветы, канавы в р.п. Инжавино; углубить водоотводящую канаву в районе ООО «Маслобойный завод «Инжавинский» в р.п. Инжавино. | 150,0 местный бюджет | до 05.11.2015 | Председатель КЧС и ОПБ района, глава администрации Инжавинского поссовета |
| 1.38. Провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности и мусора всех переливных труб автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» в Инжавинском районе. | 90,0 местный бюджет | до 05.11.2015 | ОАО «Инжавинское ДРСУ», ООО «Дорстройсервис» (по согласованию) |
| 2. Пожарная часть №19 Федерального казенного государственного учреждения «2 ОФПС по Тамбовской области» |  |  |  |
| 2.1. Организовать своевременную корректировку планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории района в период прохождения весеннего половодья в 2016 году. Обеспечить в этих целях готовность резервов финансовых и материальных ресурсов, помещений, предназначенных для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления, а также аварийно-спасательной техники. |  | до 01.02.2016 | Пожарная часть №19 Федерального казенного государственного учреждения «2 ОФПС по Тамбовской области» (далее ПЧ №19), главы поссовета и сельсоветов (по согласованию) |
| 2.2. Уточнить расчеты сил и средств для решения вопросов жизнеобеспечения населения и его эвакуации из зон подтоплений (затоплений), в том числе использования резервных автономных источников электроснабжения при отключении электроэнергии в подтопленных населенных пунктах, организации доставки продуктов питания, воды и других вопросов первичного жизнеобеспечения |  | до 15.12.2015 | ПЧ №19, главы поссовета и сельсоветов (по согласованию) |
| 2.3. Произвести расчеты мобильных групп первичного жизнеобеспечения и экстренной эвакуации населения по каждому населенному пункту, попадающему в зону подтопления с закреплением людей и плавательных средств, других материальных средств |  | до 01.02.2016 | ПЧ №19, главы поссовета и сельсоветов (по согласованию) |
| 2.4. Провести смотры готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатных аварийно — спасательных формирований к пропуску весеннего паводка |  | до 01.03.2016 | ПЧ №19, Отдел ГО и ЧС |
| 3. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовке администрации района |  |  |  |
| 3.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения Планов первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года, при проведении проверки деятельности КЧС и ОПБ поссовета и сельсоветов |  | По отдельному графику | Комиссия |
| 3.2. Подготовить проект распоряжения председателя КЧС и ОПБ района «О ходе выполнения плана первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2016 года |  | сентябрь 2015 | Комиссия |