Приложение №2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы  «Формирование современной

городской среды в городе Рассказово» на 2018 - 2030 годы, утвержденной постановлением

администрации города от 14.12.2017 №2071, за 2025 год

ОТЧЕТ

об использовании  финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в городе Рассказово» на 2018 - 2030 годы

за 2025 год

Начало таблицы, см. окончание							  						            (тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено на 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе в бюджете |  |  | внебюд жетные источники |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | город- ской бюджет | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | город- ской бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего | 125412,8 | 106250,1 | 10182,3 | 8980,4 | 0 | 125412,8 | 106250,1 | 10182,3 | 8980,4 | 0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 17512,5 | 16014,8 | 326,8 | 1170,9 | 0 | 17512,5 | 16014,8 | 326,8 | 1170,9 | 0 |
| 2 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 98332,3 | 90235,3 | 911,5 | 7185,5 | 0 | 98332,3 | 90235,3 | 911,5 | 7185,5 | 0 |
| 3 | Поддержка инициативных проектов |  | 9568,0 | 0 | 8944,0 | 624,0 | 0 | 9568,0 | 0 | 8944,0 | 624,0 | 0 |

2                                                        Продолжение приложения

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе в бюджете |  |  | внебюд- жетные |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | город- ской бюджет | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | город- ской бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | программа | Всего | 125412,8 | 106250,1 | 10182,3 | 8980,4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 17512,5 | 16014,8 | 326,8 | 1170,9 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 98332,3 | 90235,3 | 911,5 | 7185,5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Поддержка инициативных проектов |  | 9568,0 | 0 | 8944,0 | 624,0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |