Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
1.2 РЕМОНТ ДОРОГ (2014-2017гг.):

	№ п/п
	Цель, задача, мероприятие
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. рублей) в разрезе источников финансирования
	Сроки выпол

нения
	Основные целевые индикаторы
	Заказчики программы ответственные за исполнение

	
	
	
	всего
	В том числе по годам
	
	наименование
	Единица измерения
	Целевое значение (последний год реализации Программы)
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	
	
	
	
	

	
	1.Цель: создание качественно новой дорожной сети

	
	1.Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог 

	  1.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна объездной автодороги в 1 мкр.


	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2012г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	           %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	1.2
	Ремонт дорожного полотна объездной автодороги в 1 мкр.


	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	10341,5
	Обл. бюджет – 10331,0; Местный бюджет – 10,5
	-
	-
	-
	2014г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	5,0%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна объездной автодороги во 2 мкр.
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	           %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	2.2
	Ремонт дорожного полотна объездной автодороги во 2 мкр. (1-й участок)
	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	4125,4
	Обл. бюджет – 4118,6
Местный бюджет  – 6,8
	-
	-
	-
	2014г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	1,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации на: ямочный ремонт автодороги на ДОЛ «Кристалл»;  подсыпку обочин грунтом на объездной автодороге 1-го микрорайона;  ремонт тротуара около дома №27 4-го микрорайона;  ремонт тротуара от ул.Шоссейная до ул. Советская в районе ЦДТ;
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2014г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	%
	Сметная документация на ремонт
	Отдел ПТ и ЖКХ

	3.2
	Ямочный ремонт автодороги на ДОЛ «Кристалл»;  Подсыпка обочин грунтом на объездной автодороге 1-го микрорайона;  Ремонт тротуара около дома №27 4-го микрорайона;  Ремонт тротуара от ул.Шоссейная до ул. Советская в районе ЦДТ
	Бюджет города Уварово
	0,0
	Обл. бюджет – 0,0
Местный бюджет  – 0,0
	-
	-
	-
	2014г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	%
	0,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Набережная (3-й участок)
	Бюджет города Уварово
	-

	-

	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	%
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	4.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Набережная (3-й участок)
	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	9692,0
	-

	- Обл. бюджет  – 1000,0
Местный бюджет  – 316,4

	-- Обл. бюджет  – 8375,6,0
Местный бюджет  – 0,0

	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт  
	           %
	1,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	5.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Набережная (4-й участок)

	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	           %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	5.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Набережная (4-й участок)

	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	383,6
	-
	- Обл. бюджет – 0,0 Местный бюджет – 383,6

	-
	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт

	           %
	4,0%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	  6.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Курганская (1-й участок)
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	           %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	6.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Курганская (1-й участок)

	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	0,0
	-
	- Обл. бюджет  – 0,0;
Местный бюджет  – 0,0

	-
	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	0,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	 7.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Курганская (2-й участок) 

	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	7.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Курганская (2-й участок)

	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	0,0
	-
	- Областной бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 0,0

	-
	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	0,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	8.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна объездной дороги во 2-м мкр.
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	8.2
	Ремонт дорожного полотна объездной дороги во 2-м мкр.

(2-й участок)
	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	0,0
	-
	-Областной бюджет – 0,0
Местный бюджет  – 0,0

	-
	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	8,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	9.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Лесная
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	9.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Лесная 

	
	0,0
	-
	Областной бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 0,0

	-
	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	1,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	10.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Лесная-2
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	10.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Лесная-2 

	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	0,0
	-
	Областной бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 0,0

	-
	-
	2015г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	1,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	11.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улицам Вокзальная, Шоссейная, Центральная
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	%
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	11.2
	Ремонт дорожного полотна по улицам

Вокзальная, Шоссейная, Центральная


	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	350,0
	-
	-
	Областной бюджет – 0,0

Местный бюджет – 350,0
	-
	2016г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	%
	7,0%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	12.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Северная
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2013г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	12.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Северная
	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	350,0
	-
	-
	Областной бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 350,0

	-
	2016г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	1,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	13.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Ленинская
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2014г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	13.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Ленинская
	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	350,0
	-
	-
	-
	Областной бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 350,0

	2017г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	2%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	14.1
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорожного полотна по улице Заводская
	Бюджет города Уварово
	-
	-
	-
	-
	-
	2014г.
	Улучшение качества дорожного полотна
	            %
	Сметная документация на ремонт.
	Отдел ПТ и ЖКХ

	14.2
	Ремонт дорожного полотна по улице Заводская
	Областной бюджет и

бюджет города Уварово
	350,0
	-
	-
	-
	Областной бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 350,0

	2017г.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт
	           %
	1%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	
	Итого:
	
	25942,5 тыс. руб. в т.ч. обл. бюджет – 23825,2 тыс. руб.; местный бюджет – 2117,3 тыс. руб.
	Обл. бюджет – 14449,6;
Местный бюджет – 17,3 
	Обл. бюджет - 1000,0;
Местный бюджет  – 700,0
	Обл. бюджет  – 8375,6
Местный бюджет  – 700,0
	Обл. бюджет  – 0,0
Местный бюджет  – 700,0
	2014 – 2017гг.
	
	%
	36,5%
	Отдел ПТ и ЖКХ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен ремонт за 2014 – 2017гг. составляет 36,5%.
Мероприятия по ремонту дорог на 2017-2020 годы будут включены в программу дополнительно при внесении изменений.

