Приложение №1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Рассказово» на 2014 - 2030 годы,

утвержденной постановлением администрации города

от 13.12.2013 №2203, за 2024 года

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рассказово» на 2014-2030 годы

за 2024 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Рассказово» на 2014-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов, в т.ч.: | Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Содержание автодорог, скверов, парков и уборка улиц города, проведение праздничных мероприятий, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам |  | Вывезено: мусора, веток, смета снега Посыпка протовогололедным материалом Спилено деревьев Благоустройство территории в районе ул. Куйбышева, д.152 | 2175 т 1200 т 1900 т 118 шт 204 кв.м. | 2175 т 1200 т 1900 т 118 шт 204 кв.м. |  |
| 2 | 1.2.Обустройство тротуаров усовершенствованным покрытием (плитка, асфальт), ремонт, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам |  | Мероприятия не запланированы |  |  |  |
| 3 | 1.3.Восстановление проезжей части автомобильных дорог, мостов, остановочных павильонов, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам |  | Установка остановочных павильонов | 4 шт | 4 шт |  |
|  | 2.Улучшение санитарного состояния города, всего, в т.ч. | --//-- |  |  |  |  |
| 4 | 2.1.Содержание мест захоронений, очистка берегов рек, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам |  | Выполнены работы по уборке кладбищ, вывезено: веток, мусора, спилено деревьев устройство плиточного покрытия посадка цветов | 693,7т 20 шт 389 кв.м 100 шт | 693,7 т 20 шт 389 кв.м 100 шт |  |
| 5 | 2.2. Ликвидация несанкциони-рованных свалок, выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников, приобретение парковых урн, диванов, контейнеров, отлов безнадзорных животных, работы по улучшению санитарного состояния города и т.п., в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам |  | Ликвидация аварийных деревьев Посажено цветов Отлов безнадзорных животных Ремонт ограждений контейнерных площадок Ликвидация свалок Благоустройство места утилизации древесно-кустарниковых отходов Демонтаж игрового оборудования на площадках Приобретение и посадка саженцев деревьев | 197 шт 40000 шт 133 шт 2 шт 175,6 т 2300 кв.м. 19 шт 250 шт | 197 шт 40000шт 133 шт 2 шт 175,6 т 2300 кв.м. 19шт 250 шт |  |
|  | 3.Создание благоприятных условий для жизни и проведение досуга горожан, всего, в т.ч.: | --//-- |  |  |  |  |
| 6 | 3.1.Содержание (восстановление), ремонт уличного освещения, в т.ч. ПСД, световое оформление города (подсветки, стелы, инсталляции и т.п.), в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам | --//-- | Выполнялись мероприятия по оплате за уличное освещение и его ремонту, световому оформлению города |  |  |  |
| 7 | 3.2.Устройство детских игровых (спортивных) площадок, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам | --//-- | Мероприятия не запланированы |  |  |  |