Приложение №1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
 «Благоустройство города Рассказово» на 2014 - 2030 годы,
утвержденной постановлением администрации города 
от 13.12.2013 №2203, за 2024 года 

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рассказово» на 2014-2030 годы                 
за 2024 года
(нарастающим итогом с начала года)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы,  федерального (регионального) проекта
	Разработчик муниципальной программы, соисполнители
	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Благоустройство города Рассказово» на 2014-2030 годы

	1
	1.Содержание   автомобильных дорог общего пользования, мостов, в т.ч.:
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города
	
	
	
	

	1
	1.1.Содержание автодорог, скверов, парков и уборка улиц города, проведение праздничных мероприятий, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	
	Вывезено:
[bookmark: _GoBack]мусора, веток, смета
снега 
Посыпка протовогололедным материалом
Спилено деревьев
Благоустройство территории в районе ул. Куйбышева, д.152
	
2175 т
1200 т
1900 т

118 шт

204 кв.м.
	
2175 т
1200 т
1900 т

118 шт 

204 кв.м.
	

	2
	1.2.Обустройство тротуаров усовершенствованным покрытием (плитка, асфальт), ремонт, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	
	Мероприятия не запланированы
	
	
	

	3
	1.3.Восстановление проезжей части автомобильных дорог, мостов, остановочных павильонов, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	
	Установка  остановочных павильонов
	4 шт
	4 шт
	

	
	2.Улучшение санитарного состояния города, всего, в т.ч.
	--//--
	
	
	
	

	4
	2.1.Содержание мест захоронений, очистка берегов рек, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	
	Выполнены работы по уборке кладбищ, вывезено:
веток, мусора,
спилено деревьев
 устройство плиточного покрытия
 посадка цветов
	

693,7т
20 шт
389 кв.м
100 шт
	

693,7 т
20 шт
389 кв.м
100 шт
	

	5
	2.2. Ликвидация несанкциони-рованных свалок, выполнение работ по спиливанию аварийных деревьев, посадка деревьев и кустарников, приобретение парковых урн, диванов, контейнеров, отлов безнадзорных животных, работы по улучшению санитарного состояния  города и т.п., в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	
	Ликвидация аварийных деревьев

Посажено цветов  

Отлов безнадзорных животных

Ремонт ограждений контейнерных площадок
 Ликвидация свалок
Благоустройство места утилизации древесно-кустарниковых отходов
Демонтаж игрового оборудования на площадках
Приобретение и посадка  саженцев деревьев
	197 шт

40000 шт

133 шт

2 шт

175,6 т
2300 кв.м.

19 шт
250 шт
	197 шт

40000шт

133  шт

2 шт

175,6 т 
2300 кв.м.

19шт
250 шт
 
	

	
	3.Создание благоприятных условий для жизни и проведение досуга горожан, всего, в т.ч.:
	--//--
	
	
	
	

	6
	3.1.Содержание (восстановление), ремонт уличного освещения, в т.ч. ПСД,  световое оформление города (подсветки, стелы, инсталляции и т.п.), в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	--//--
	Выполнялись мероприятия
по оплате за уличное освещение  и его ремонту,  световому оформлению города 
 
	




	




	

	7
	3.2.Устройство детских   игровых (спортивных) площадок, в т.ч оплата по ранее принятым обязательствам
	--//--
	Мероприятия не запланированы
	
	
	



